项目名称：重庆银行管理会计系统优化项目

项目编号：SFG1900040590A

招标文件

招　标　人：重庆银行股份有限公司

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

2019年9月

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	4

第三章评标方法	22

第四章合同条款及格式	28

第五章项目需求	50

第六章投标文件格式	52

- 第一章  招标公告

一、招标条件

本重庆银行管理会计系统优化项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金450万元；招标人为重庆银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：重庆银行管理会计系统优化项目,采购预算：450万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001) 重庆银行管理会计系统优化项目;

三、投标人资格要求

(001重庆银行管理会计系统优化项目)的投标人资格能力要求：

（一）具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖投标人公章。

（二）2016年1月1日至本项目招标文件发出日期间，至少为国内银行总行级机构实施过管理会计系统的管会数据集市及管理平台、FTP定价、成本分摊、盈利性分析四个模块。

证明材料要求：1）案例合同复印件并加盖投标人公章，原件备查；2）合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的服务或产品内容页（如无法提供服务或产品内容页，或提供的服务或产品内容页无法直接证明其符合本条案例要求，投标人还须提供相关证明材料且该证明材料须经评标委员会认定其实质性工作内容符合本条案例要求）；3）案例时间以合同签订时间为准。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2019年 9月 29 日09时00分到2019年 10 月 25  日09时59分

获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标截止时间前，均可登录（www.cqiic.com）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年 10 月 25 日10时00分

递交方式：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2019年 10 月 25 日10时00分

开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。

七、其他

（1）服务内容：完成“管理会计系统优化”项目实施，符合行方质量与进度要求，提供业务与技术培训，完成知识转移，负责试运行期以及免费维护期内的运行维护，具体详见：《重庆银行管理会计系统项目总体技术方案》。

（2）服务地点：重庆银行。

（3）服务质量及验收要求：项目建设过程及交付物成果、知识转移均应符合我行项目管理、质量管控、及项目验收要求。

（4）服务期限：从合同签订开始，8个月内上线运行。

（5）服务成果要求：业务范围应完整覆盖《重庆银行管理会计系统项目总体技术方案》、《管理会计系统优化项目主要需求点》的内容。

（6）售后服务要求：

中标厂商需要在正式合同中明确项目后期持续建设阶段的服务标准及驻场人力报价。上线验收后，厂商需提供不低于一年免费维护服务，并在合同中明确免费服务期后的维保服务标准和价格。在免费服务期内，凡遇系统出现大的故障（如系统无法正常使用），需立即派遣本地维护人员到现场支持解决问题，如本地维护人员不在现场，需在接到行方电话咨询后3小时以内给出正式的解决方案并以公司邮件方式发出。行方在此期间发现的生产系统产品缺陷，厂商需在接到行方正式问题邮件提出之日起，最长3日内给出解决方案，最长1月内完成缺陷修复并下发升级包。维护内容含：日常问题受理调查、疑难及重大问题现场调查、各大产品升级、各大产品问题修正及版本升级、定期回访与巡检等。对于软件产品自身的BUG，终身免费升级维护。

（7）本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为重庆银行股份有限公司内控合规部。

九、联系方式

招标人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：周老师

电话：023-63367107

电子邮件：/

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室

联系人：卢號东、杨欣

电话：023-67706443

电子邮件：/

- 第二章投标人须知

- 第一节投标人须知前附表

投标人须知前附表是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条款号 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 1.1 |  | 招标人：重庆银行股份有限公司 联系人：周老师 联系电话：023-63367107 联系地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号 |  |
| 1.2 |  | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 联系人：卢號东、杨欣 电话：023-67706443 传真：（023）67706443 地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室 |  |
| 1.3 |  | 项目名称：重庆银行管理会计系统优化项目 服务地点：见本文件第一章 |  |
| 1.4 |  | 资金来源：自筹 |  |
| 1.5 |  | 服务内容：见本文件第一章 |  |
| 1.6 |  | 服务期限：见本文件第一章 |  |
| 1.7 |  | 付款方式： 以转账方式支付，分次支付： 1、合同签订后支付合同总金额的10%； 2、完成本项目系统设计阶段工作，支付合同总金额的20%； 3、本项目各模块完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的20%； 4、整体项目通过最终验收（上线后3个月启动验收程序），支付合同总金额的30%； 5、项目最终验收后免费维护一年期满的20个工作日内，支付合同约定系统实施费的20%（尾款）。 特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。 |  |
| 二、投标人 |  |  |  |
| 2.3 |  | 1. 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列要求： 见本文件第一章“三、投标人资格要求”。 |  |
| 2.4 |  | 是否接受联合体投标：不接受 |  |
| 三、招标文件 |  |  |  |
| 5.2 |  | 投标人在获取招标文件后，若对本招标文件有疑问，请将疑问以以下①或②方式提交，提问截止时间2019年 10 月 8 日 09 时00分： ①将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）递交至招标代理机构（疑问提交时间以招标代理机构收到的时间为准）； ②将疑问文件（须加盖投标单位公章）的扫描件和疑问文件（word版）以邮件形式发送至招标代理机构指定邮箱1345407916@qq.com（疑问提交时间以招标代理机构收到邮件的时间为准）。同时，投标人须在发送疑问文件邮件之日起，在7个工作日内，将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）送至或寄至招标代理机构，地址详见招标公告“九、联系方式”。 注：1）疑问内容以加盖投标单位公章的为准。 2）若投标人在提问截止时间前未按以上①或②方式提交疑问文件，招标人及招标代理机构有权不予受理该投标人疑问文件。 |  |
| 5.4 |  | 1.招标人在认为有必要对投标人所提问题进行澄清或修改时，应于2019年 10 月 9 日18 时00分前，将澄清或者修改内容在（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。 2. 无论投标人是否在（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 |  |
| 6.1 |  | 1、招标人认为有必要，可以对已发出的招标文件主动进行澄清或者修改，应于2019年 10 月 9日18时00分前，将澄清或者修改内容在（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。 2、无论投标人是否在（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 |  |
| 四、投标文件 |  |  |  |
| 11.1 |  | 投标货币：人民币 |  |
| 11.2 |  | 1、投标报价为投标总报价（即完成所要求服务的整体包干价）、后续驻场开发人月单价（下文简称：人月单价）报价、后续迁移费用报价、一年的免费维保期后五年内（含五年）的年运营维护费（下文简称：年维护费）报价，应完全包含招标文件（含附件、答疑、补遗、澄清及修改文件等）要求的服务范围及实施、实施方人员所有费用。若因投标人在投标报价时有漏报、缺项的情况发生，招标人视为投标人已充分理解招标文件要求，漏报、漏项部分已计入投标报价之中，若中标后签订合同时价格不予调整。具体要求：应包含完成项目建设所需的人工费用、交通工具、办公设施、第三方软件及税费等相关费用。 2、（1）本项目采购预算为450万元，投标人的投标总报价不得超过采购预算，否则作否决投标处理。 （2）人月单价以绝对值报价，且金额不得超过2.75万元/人月，否则作否决投标处理。 （3）本系统终验后一年内，根据我行IT技术类统筹规划，本系统将现有数据库迁移至我行指定的数据库，投标人承诺产生的实施费用，以百分比报价且最高不超过投标总报价的15%，否则作否决投标处理。 （4）年维护费以百分比报价且不得超过投标总报价的10%，否则作否决投标处理。 （5）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。 3、投标报价还应按照招标文件投标人须知前附表30.1的约定，将招标代理服务费计入投标总报价中，但不单独列项。 |  |
| 12.1 |  | 投标保证金的缴纳： 1、投标保证金金额：9万元。 2、投标保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，投标人可任选一种。 3、提交时间和方式：投标人应向以下指定账户直接转（汇）入足额的投标保证金（各投标人须按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证）,其转（汇）款到账截止时间为投标截止时间前一天17时00分。若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到账截止时间相应顺延。 各投标人在银行转账（电汇）投标保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本招标文件规定的截止时间前到账的，按否决投标处理； 投标保证金指定账户： 单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司 开户行：工行重庆五江支行 账号：3100031009100026378 注： - 打款时请仔细核对投标保证金账户信息：开户行、单位全称、账号等； - 若投标人未按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证导致评标委员会无法核实其保证金是否按相关规定提交的，后果自负。 4、投标保证金有效期：90天。 |  |
| 12.3 |  | 中标候选人以外投标人的投标保证金退还： 在中标通知书发出后5日内，将中标候选人以外的投标人投标保证金退还至其来款帐户。 |  |
| 12.4 |  | 其他中标候选人的投标保证金的退还： 其他中标候选人在招标人与中标人签订合同后5日内，将投标保证金退还至其来款账户。 中标人投标保证金的退还： 在招标人与中标人签订合同且提交履约担保（如果有）后5日内，将投标保证金退还至其来款账户。 |  |
| 12.5 |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形： 1、 公示结束后，拟中标人不按招标文件规定参加相关测试（如果有）； 2、 拟中标人未能按照招标文件规定通过相关测试（如果有）； 3、 中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书。 4、《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规规定的没收投标保证金的情况。 |  |
| 13 |  | 投标文件有效期：90日 |  |
| 14.3 |  | 投标文件份数:纸质版正本1份，纸质版副本1份，电子投标文件数量2份； 其中电子投标文件须按以下执行： 全套投标文件扫描件的U盘2份，采用U盘作为载体，格式为PDF或JPG。 注：电子投标文件仅作存档使用，不作为评标依据；电子投标文件与纸质版投标文件应当一致，当电子投标文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准。 |  |
| 五、投标文件的递交 |  |  |  |
| 15.1 |  |  | 投标人应制作一套投标文件正本和投标人须知前附表中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。投标人应同时提供电子介质的投标文件，电子介质的投标文件仅作为存档使用，不作为评审的依据。 |
| 15.2 |  |  | 投标文件纸质版和电子版由投标人自行密封。投标文件密封袋，应有投标人法定代表人或其授权代表的签字或加盖投标单位鲜章。封皮上写明项目名称，若投标文件过厚，投标人可自行将投标文件分装成多册多部分。 |
| 16.1 |  |  | 投标截止时间： 2019年 10 月 25 日10时00分(北京时间) 投标文件递交至：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 |
| 六、开标及评标 |  |  |  |
| 18.1 |  | 开标时间： 2019年 10 月 25 日10时00分(北京时间) 开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 |  |
| 18.2 |  | 开标会应由招标人或招标代理机构主持。开标程序详见“投标人须知”18.2。 |  |
| 19.1 |  | 评标委员会由招标人依法组建。 |  |
| 19.2 |  | 评标方法，详见招标文件第三章 |  |
| 19.4 |  | 评标澄清，详见投标人须知19.4 |  |
| 19.5 |  | 中标候选人的推荐，详见第三章评标办法相关规定。 |  |
| 七、评标结果及定标 |  |  |  |
| 20.1 | 招标人将在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上公示中标候选人，开标后由投标人自行登录网站查询。 |  |  |
| 21 | 国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照招标文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照招标文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照以下情况确定中标人或重新招标： （1）如果招标文件中没有相关测试要求的项目：招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 若依次确定其他中标候选人为中标人的，应遵循以下规则： 1）第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； 2）第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； 3）第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； 4）经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。 （2）如果招标文件中有相关测试要求的项目： 1）参加相关测试：招标人应当确定排名第一的中标候选人为拟中标人，评标结果公示结束后无异议，招标人通知拟中标人按招标文件规定参与相关测试。 2）确定中标人和发出中标通知书：拟中标人按期通过相关测试的，招标人确定其为中标人并向其发出中标通知书。 3）领取中标通知书：中标人在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书。 4）依序确定中标人或重新招标： 若第一中标候选人能按招标文件要求按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第一中标候选人未能按招标文件要求按期通过相关测试或未按时领取中标通知书，则招标人有权选择依序确定中标人或者选择重新招标。 选择依序确定中标人的程序如下： A、拟确定第二中标候选人为中标人的：第一中标候选人若未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第二中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第二中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则： a.第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； b.第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； c.第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； d.经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。） 若招标人选择依序确定第二中标候选人为拟中标人，第二中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第二中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第二中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人有权选择依序确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。 B、拟确定第三中标候选人为中标人的：第一、第二中标候选人若皆未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第三中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则： a.第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； b.第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； c.第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； d.经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。） 若招标人选择依序确定第三中标候选人为拟中标人，第三中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第三中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第三中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金，重新招标。 注：可以不予退还投标保证金的情形： 1、 公示结束后，拟中标人不按招标文件规定参加相关测试（如果有）； 2、 拟中标人未能按照招标文件规定通过相关测试（如果有）； 3、 中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书。 |  |  |
| 八、授予合同 |  |  |  |
| 22.1 |  | 评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后5日内发出中标通知书；中标人应在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取。中标通知书的发放方式如下： 1）无POC测试的项目 评标结果公示无异议后，招标代理机构通知招标人确定中标人并于5日内由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。 2）有POC测试的项目 评标结果公示无异议后，招标人按本章21条“定标”之规定进行POC测试并确定中标人，由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。 |  |
| 24.2 |  | 1、履约担保金额：合同总金额的10%； 2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票； 3、履约担保提交时间和账户：中标人须收到中标通知书后10日内提交 （户名：重庆银行股份有限公司 账号：020101040017909 开户行：重庆银行总行营业部）； 4、履约保证金退还时间：合同执行完毕，供应商如无违约行为，将一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |  |
| 九纪律、监督和投诉 |  |  |  |
| .28 |  | 投诉质疑，按照国家发改委等九部委[2013]23号令修改后的七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定处理。 |  |
| 十一、招标代理服务费及入场交易服务费 |  |  |  |
| 30.1 |  | 招标代理服务费收费标准：按照以下“服务招标”所列费率执行，以中标的投标总报价为计费基数计算（不足1.5万元的按1.5万元计），向招标机构缴纳招标服务费。 中标金额; 招标类型. （万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%*80%. 500-1000; 0.45%*80%. 1000-5000; 0.25%*80%. 1、招标代理服务费支付：按招标文件约定，由中标人支付。 2、招标代理服务费支付时间：中标人在领取中标通知书时，向招标机构一次性支付招标代理服务费。 注:招标代理费收费按差额定率累进法计算。 |
| 31 |  | 招标文件每套售价500元（递交投标文件时支付招标文件的费用），售后不退。未购买招标文件的投标人，招标人和招标代理机构将不予接受其投标文件。 |  |
| 十二、其他 |  |  |  |
| 32 |  | 开标时，请投标人携带招标文件所要求的相关证明资料的原件，以备查验。 |  |
| 33 |  | 投标人应保证投标文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由投标人自负。 |  |
| 34 |  | 1）本招标文件中提及产品品牌（如有），均为供投标人投标参考，非指定产品品牌。 2) 本招标文件中要求加盖单位公章的表述，均指加盖该单位的法定名称章（非投标专用章等）且为鲜公章。 |  |
| 35 |  | 第五章项目需求里出现的“供应商”、“外包商”、“外包投标人”、“乙方”、“实施方”，在招标阶段均表示“投标人”。 |  |
| 若投标人须知前附表与正文不一致的，以前附表为准。 |  |  |  |

- 第二节投标人须知

一、说明

1．招标项目相关情况说明

1.1招标人：详见投标人须知前附表。

1.2招标代理机构（以下简称招标机构）：详见投标人须知前附表。

1.3.项目名称、项目地点：详见投标人须知前附表。

1.4资金来源及出资比例：详见投标人须知前附表。

1.5服务内容：详见投标人须知前附表。

1.6服务期限：详见投标人须知前附表。

1.7付款方式：详见投标人须知前附表。

二、投标人

2.投标人资格及要求

2.1投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家和地方有关的法律、法规。

2.2有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

2.2.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一分包或者未划分包的同一招标项目投标；

2.2.2与招标人或招标代理机构有控股关系；

2.2.3被有关行政部门暂停投标资格期限未满的。

2.3对投标人的其它资格要求：详见投标人须知前附表。

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表第2.3条的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体在同一分包中投标。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标人或招标机构均无义务或责任承担这些费用。

三、招标文件

4.招标文件

4.1招标文件的组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标方法前附表

（5）评标方法

（6）合同条款及格式

（7）项目需求

（8）投标文件格式

（9）招标人对招标文件所作的答疑、补遗、澄清、修改。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，须按招标文件的要求提供投标文件和相关资料。

5.招标文件的质疑和澄清

5.1投标人应自行下载招标文件及所有资料，并认真仔细阅读招标文件中所有的事项、条款、格式和技术要求及规格等全部内容，投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应按照投标人须知前附表相关规定执行。

5.3潜在投标人或者其它利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复内容以补遗的形式在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）上发布，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

5.4招标人对投标人所提质疑和澄清问题的回答内容将按投标人须知前附表相关规定执行，但不指明质疑和澄清问题的来源。如果招标人发出的澄清或者修改内容的时间距投标截止时间不足15日的，则应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

6.招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改内容将按投标人须知前附表相关规定执行；投标人应及时在网上查寻并自行下载招标人发出的通知、修改、答疑、补疑等重要内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

四、投标文件

7.投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.投标文件的组成

8.1 投标文件包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）资格、技术、商务部分

8.2 资格和业绩证明文件：

见投标人须知前附表要求。

9.投标文件填写说明

9.1投标人应按照招标文件第六章投标文件格式完整地填写投标函等以及招标文件中规定的其它内容，然后装订成册。

10.投标文件附件的编制

10.1投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

11.投标报价

11.1币种为人民币。

11.2投标报价应包括投标人须知前附表规定的所有内容，投标人应按投标函的内容逐项填写，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

12.投标保证金

12.1本项目约定投标人应提供的投标保证金金额、提交方式、投标保证金到账截止时间、投标保证金有效期等详见投标人须知前附表。

12.2投标保证金可采用下列形式之一种：

（1）银行转帐；

（2）银行电汇；

以银行转帐或电汇形式提交的投标保证金必须从投标人基本账户转出。

12.3中标候选人以外投标人的投标保证金退还详见投标人须知前附表。

12.4中标人和其他中标候选人的投标保证金退还详见投标人须知前附表。

12.5发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）中标人不按本招标文件规定提供低价履约担保的（如果有）。

（4）中标人不按本招标文件规定参加相关测试或相关测试未通过的（如果有）。

（5）中标人不按本招标文件规定支付招标代理服务费或交易服务费的。

（6）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

（7）《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规规定的没收投标保证金的情况；

13.投标文件的有效期

自开标日起90日内，投标文件保持有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

14.2投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署同时加盖单位公章（在投标文件格式规定的签字盖章处）。

14.3投标文件正本1份，副本数量、电子文件数量详见投标人须知前附表。如果正本与副本不符，以正本为准。

14.4投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

14.5投标文件如果有涂改和增删，必须由同一人签署人（法定代表人或其授权委托代理人）签字或盖章方为有效。

14.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

五、投标文件递交

15.投标文件的密封及标记

15.1投标文件的正、副本标记：详见投标人须知前附表。

15.2投标文件的密封和标注：详见投标人须知前附表。

15.3如果投标人未按上述15.2要求密封并加写标记，将导致投标文件被拒收，招标人或招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

16.投标截止时间

16.1投标文件必须在投标人须知前附表规定的投标截止时间前派人送达至投标人须知前附表规定的投标文件递交地点。

16.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人或招标机构不受理。

16.3投标产品样品的要求及递交：招标文件若要求投标人提供投标产品样品，应在投标人须知前附表中明确样品的规格及数量，样品提交时间、地点，以及样品的包装、标记及处置方式。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标截止时间以前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构收到书面材料后，向投标人出具签收凭证。

17.2投标人修改或撒回己递交的投标文件的书面材料，须按本章14.2、15.1的要求签字、盖章、密封、标记，派人送达投标人须知前附表指定的地点，并标明“修改”或“撒回”字样。

17.3开标后，投标人不得修改或撤回投标文件。否则，修改的投标文件无效；撒回投标文件的其投标保证金不予退还。

六、开标及评标

18.开标

18.1 开标时间及地点：

招标人或招标机构按招标文件投标人须知前附表规定的开标时间、开标地点公开开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代表准时参加。

18.2开标程序：

主持人按下列程序开标：

- 宣布开标纪律;

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件密封情况,并作好检查记录;

- 按照投标人须知前附表规定的随机当众开标,公布《投标函》规定的内容∶投标人名称、投标报价等。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在《开标记录》上签字确认;

- 开标会结束。

19.评标

19.1评标委员会

19.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会人数及成员的确定方式，按照投标人须知前附表的相关规定，在开标前从评标专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家组成。

19.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

19.1.3招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，包括项目概况及需求，招标文件编制和评标办法设置等情况。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

19.1.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

19.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

19.2评标原则

评标原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19.3评标方法

评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、评标标准和评标程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法”没有载明的评审因素、方法和标准，不得作为评标依据。

19.4评标澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

19.5中标候选人的推荐方法

根据招标文件第三章载明的评标方法，由评标委员会按照综合评价得分由高到低排序，或评标价格由低到高排序，推荐前三名为中标候选人。也可根据招标人授权，由评委会直接确定中标人。

七、评标结果及定标

20.评标结果公示

20.1招标人公示中标候选人，详见投标人须知前附表。

20.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

21.定标

详见投标人须知前附表。

八、授予合同

22.中标通知书

22.1评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后5日内发出中标通知书，发放方式详见投标人须知前附表。

22.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

22.3中标通知书将是本合同的一个组成部分。

23.签订合同

23.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点并向买方提供履约担保（如招标文件要求提供时）后，与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23.2中标通知书、中标人的投标文件、招标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.履约担保

24.1招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。

24.2履约担保形式、担保金额、提交时间详见投标人须知前附表。

24.3中标人如未按第24.1及24.2条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格且不退还投标保证金。

24.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

九、重新招标和不再招标

25.重新招标

25.1有下列情况之一的，招标人应重新招标：

（1）招标公告截止后或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标人的。

25.2依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

26.不再招标

26.1重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。

26.2　重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人;无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

十、纪律、监督和投诉

27.纪律要求

27.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     27.1.1有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

27.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
     27.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    27.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
    27.2.4投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其它弄虚作假的行为。

27.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素进行评标。

27.4对与评标活动有关工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

28.监督

本次招标活动接受有关行政监督部门监督，具体监督部门详见投标人须知前附表。

29.投诉

29.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内有权向有关行政监督部门投诉。

29.2对招标文件有异议的应在领购招标文件后10日内，或投标截止时间/开标时间10日前提出；对开标程序及过程有异议的，投诉人应在开标现场提出；对评标结果有异议的，投诉人应在公示评标结果后10日内提出。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并提交经投诉单位法人或授权代表签字、加盖公章的《投诉书》。

29.3投诉人应保证其提出投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并依法承担相应的法律责任或赔偿责任。

29.4行政监督部门自收到投诉后，按照国家发改委等九部委2013年23号令修改过的国家发改委七部委2004年11号令关于投诉处理办法的相关规定及程序进行处理。

十一、招标代理服务费及入场交易服务费

30.招标代理服务费

30.1招标代理服务费的支付：由中标人支付详见投标人须知前附表。

30.2招标代理服务费为银行支票、银行汇票或现金。

31.招标文件售价

详见投标人须知前附表。

十二、其他

见投标人须知前附表要求

- 第三章评标方法

- 第一节 评标方法前附表

评标方法前附表是对《评标方法》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，符合招标文件《投标人须知前附表》12.1款要求。 |  |  |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 投标文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |  |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 其它资格条件要求 | 符合第二章投标人须知前附表2.3、2.4项规定 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 服务内容 | 符合第二章投标人须知前附表第1.5项规定 |  |  |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章投标人须知前附表第1.6项规定 |  |  |
|  |  | 投标报价 | （1）本项目采购预算为450万元，投标人的投标总报价不得超过采购预算，否则作否决投标处理。 （2）人月单价以绝对值报价，且金额不得超过2.75万元/人月，否则作否决投标处理。 （3）本系统终验后一年内，根据我行IT技术类统筹规划，本系统将现有数据库迁移至我行指定的数据库，投标人承诺产生的实施费用，以百分比报价且最高不超过投标总报价的15%，否则作否决投标处理。 （4）年维护费以百分比报价且不得超过投标总报价的10%，否则作否决投标处理。 （5）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。 |  |  |
|  |  | 商务符合性 | 符合商务符合性应答表中的要求（无负偏离） |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章第一节投标人须知前附表第13项规定 |  |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求 |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成(100分) | 报价部分50分 商务部分25分 技术部分25分 |  |  |  |
| 2.2.2 | 评分标准 | 报价部分（50分） |  |  |  |
|  |  | 投标总报价 （40分） | 初步审查合格投标人的投标总报价的算术平均值作为评标基准价。有效投标总报价等于评标基准价的得满分40分，其余有效投标总报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.7分。 以上得分保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插入法计算。 |  |  |
|  |  | 后续驻场开发人月单价（2分） | 初步审查合格投标人的人月单价报价的算术平均值作为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价的得满分2分，其余有效报价与评标基准价相比，每高1%扣0.3分，每低1%扣0.2分，扣完为止。 以上计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插入法计算。 |  |  |
|  |  | 后续迁移费用（5分） | 本系统终验后一年内，根据我行IT技术类统筹规划，本系统将现有数据库迁移至我行指定的数据库，投标人承诺产生的实施费用，以百分比报价，评分规则如下： 报价区间; 得分. 报价=0%; 5. 0%<报价<=5%; 2. 5%<报价<=15%; 0. |  |  |
|  |  | 一年的免费维保期后五年内（含五年）的年运营维护费报价（3分） | 初步审查合格投标人的年维护费报价算术平均值作为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价的得满分3分，其余有效报价与评标基准价相比，每高1%扣0.3分，每低1%扣0.2分，扣完为止。 以上计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插入法计算。 |  |  |
|  |  | 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人拒绝书面说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理，其报价不能参与评分。 |  |  |  |
|  |  | 商务部分（25分）：商务部分评委打分保留至小数点后一位，投标人商务部分最终得分取所有评委的算术平均值。算术平均值得分保留至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |
|  |  | 成功案例（20分） | 1、案例时间要求：2016年1月1日至本招标文件发布日期间。 2、案例使用产品要求：为投标人自主产品。 3、案例合同内容：管会数据集市及管理平台、FTP定价、成本分摊、盈利性分析四个模块。 4、评分规则： 1）投标人提供的合同中，上述模块每种类型每有一个得2分，同一类型最多得4分；四种类型的模块累计得分最多得16分；（案例均需为国内银行总行级机构） 2）投标人提供的案例为基于大数据平台或分布式数据库模式开发的，每个合同得2分，此项最高得4分。（案例需为国内银行、保险或证券行业总部级机构） 5、证明材料要求：1）案例合同复印件并加盖投标人公章，原件备查；2）合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的服务或产品内容页（如无法提供服务或产品内容页，或提供的服务或产品内容页无法直接证明其符合本条案例要求，投标人还须提供相关证明材料且该证明材料须经评标委员会认定其实质性工作内容符合本条案例要求）；3）案例时间以合同签订时间为准。 投标人按招标文件要求如实填列投标人业绩表（见附件）。 6、初审合格的案例可纳入本项评分。 |  |  |
|  |  | 项目人员配置（5分） | 投标人按招标文件要求如实填列项目团队成员表（见附件）及项目团队成员个人简历表（见附件），根据投标人为本项目配置的项目团队成员（包括但不限于项目负责人、项目经理、技术经理、技术专家、技术人员）的资历和类似项目经验的丰富程度、情况进行综合横向评审比较。最优的得5分，其余的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 技术部分（25分）：技术部分评委打分保留至小数点后一位，投标人技术部分最终得分取所有评委的算术平均值。算术平均值得分保留至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |
|  |  | 实施方案（10分） | 1、功能需求理解（8分） 【功能要求】： 投标人提供的项目实施方案、产品功能需要满足行方需求（参考《管理会计系统优化项目主要需求点》、《重庆银行管理会计系统项目总体技术方案》），实现新旧系统平稳过渡。 【认定标准】： 评委专家根据投标人对本项目技术部分响应资料，通过横向比较后，对项目实施方案和产品功能截图等的完整性、针对性、合理性及可行性等方面进行综合评价，由评委独立计分。按照优、良、中、差，依次得6-8分、3-5分、1-2分、0分。 2、项目实施计划（2分） 【功能要求】： 投标人提供的项目实施计划，需对需求分析、设计、开发、测试、上线、培训等进行合理计划和人员安排。 【认定标准】： 评委专家根据投标人对本项目技术部分响应资料，对各阶段的时间及人员安排是否合理等，通过横向比较后，由评委独立计分。最优得2分，其余酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 技术要求（15分） | 1、技术架构先进性、扩展性（6分） 【功能要求】： ①系统需支持国内外主流商用数据库产品，不强依赖于任何数据库产品。 ②系统SQL代码须具有通用性，不得使用特定数据库产品的专用代码，系统能够平滑的进行数据库（含分布式数据库或大数据平台）迁移。 【认定标准】： 评委专家根据投标人提供的投标方案，通过横向比较后，对技术架构先进性、扩展性进行综合评价，由评委独立计分。按照优、良、中、差，依次得5-6分、3-4分、1-2分、0分。 2、元数据管理能力（4分） 【功能要求】： 具有可视化参数的数据映射功能，数据映射及参数调整均需通过元数据管理功能实现。 【认定标准】： 评委专家根据投标人提供的投标方案，通过横向比较后，对元数据管理能力进行综合评价，由评委独立计分。按照优、良、中、差，依次得4分、2-3分、1分、0分。 3、数据质量检核能力（4分） 【功能要求】： 系统提供自动对账、关键维度校验、关键字段校验、指标校验、生成校验报告等数据校验功能。 【认定标准】： 评委专家根据投标人提供的投标方案，通过横向比较后，对数据质量检核能力进行综合评价，由评委独立计分。按照优、良、中、差，依次得4分、2-3分、1分、0分。 4、数据结构与安全、生产运维及版本管理（1分） 【功能要求】： 投标人提供的实施方案需包括数据结构安全、生产运维及版本管理相应内容。 【认定标准】： 根据投标人提供的投标方案，满足要求得1分，否则不得分。 |  |  |
| 评标程序 |  | 评标委员会首先按照本附表2.1.1～2.1.3对投标人进行初步审查，再对初步审查合格的投标人，按照本附表2.2.2规定的标准和分值进行详细评审。 |  |  |  |
| 复核 |  | 招标人有权取消虚假应标的投标人的中标资格并没收投标保证金，如采用虚假成功案例投标等。 |  |  |  |

- 第二节　评标方法

- 1．评标方法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按各投标人总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以商务部分评分高的优先；商务部分评分也相等时，技术部分评分高的优先；技术部分评分也相同时，由评标委员会投票表决确定中标候选人排位顺序。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

- 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标方法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标方法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成（100分）

报价部分50分；

商务部分25分；

技术部分25分。

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标方法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章第一节“投标人须知前附表”第2.3条投标人资格要求规定的有关证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第一节评标方法前附表2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章第二节“投标人须知”第2.4条所规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位。

3.2.3 投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章合同条款及格式（部分）

合同编号：

重庆银行_____项目

开发合同

甲方（全称）：重庆银行股份有限公司

乙方（全称）：XX公司

重庆银行股份有限公司

年 月

目录

第一章项目说明	30

第二章术语定义	30

第三章服务范围、内容	31

第四章工作时限及安排	32

第五章双方权利与义务	32

第六章项目履行与验收	34

第七章服务质量要求	35

第八章合同价款与结算	37

第九章知识产权保护	38

第十章安全保密承诺	39

第十一章知识转移及培训	40

第十二章服务水平协议	41

第十三章审计与监督	41

第十四章监管及合规遵从	42

第十五章禁止转包开发	42

第十六章服务连续性与应急管理	42

第十七章不可抗力	43

第十八章双方违约责任	44

第十九章争端解决机制	45

第二十章合同生效、变更、终止	45

第二十一章双方约定的其他事项	48

第二十二章附则	49

# 第一章项目说明

- 依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就重庆银行_管理会计系统优化_项目的软件开发，经协商一致，签订本合同，并保证严格履行。

# 第二章术语定义

- 除非本合同另有特别约定，本合同所使用的术语、概念的含义如下：

2.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.2“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“软件”包括“系统软件”，除另有指明外，指描述于本合同及附件中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

2.4“可交付件”指合同及其附件中指定的由乙方所交付的软件，包括源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

2.5“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的的所有义务。

2.6“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

2.7“源代码”指用于该软件的所有源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其他技术文件。

2.8“商业秘密”指甲、乙方各自拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律法规所认可的任何信息。

2.9“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

2.10“服务”系指如分析、设计、开发、咨询、实施、培训、试运行、维护、技术支持和项目管理等招标、投标文件中所描述的活动。服务亦包括招标、投标文件中特别描述的其他形式的服务。

# 第三章  服务范围、内容

- 本次重庆银行_管理会计系统优化_建设项目的工作范围包括：

梳理建立适用于管理会计系统且符合重庆银行标准化的数据集市，建设数据管理平台；将重庆银行现行考核使用的FTP定价方案以及管理会计二期FTP定价方案在新系统中实现，提供多版本定价方案管理及FTP预算等功能；根据重庆银行现行成本分摊方案，结合先进银行经验，重新梳理各项经营活动所耗用资源以及对应的成本、分析成本属性，划分成本类型，形成重庆银行成本分摊方案，并具体实现重庆银行成本分摊相关功能；实现重庆银行同业业务数据的认领及匹配等考核数据管理；重新设计盈利分析维度、模型、指标，计量业务EVA与RAROC，灵活展现多维度盈利性分析报表，提供EVA在线试算功能等。

详细工作范围见附件一：《工作范围说明书》

# 第四章  工作时限及安排

- 项目服务期限要求

合同签订后8月内完成

# 第五章 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

5.1 甲方按照项目开发计划提供完成本项目所需环境，包括软硬件环境、工作场所等；

5.2 甲方向乙方提供并允许乙方为开发工作目的而使用的双方商议确认的信息、数据、资料；

5.3 甲方有对技术开发方案进行审定，及时组织项目测试及验收，确认开发成功的权利；

5.4甲方委派专人负责其内部各部门的协调工作，并委派相关人员与乙方委派的技术人员组成项目开发组，配合项目开发工作；

5.5有权要求乙方更换不合格的项目成员，项目成员是否合格的最终解释权归甲方所有。

- 乙方权利与义务

6.1 乙方保证其拥有从事本项目开发工作的资质及开发能力，并保证甲方使用本系统不会侵犯任何第三方知识产权，并确保甲方依据本次建设所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制的行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一些相关及/或由此引起的费用。

6.2乙方应根据甲方信息系统建设的设计要求，进行应用系统项目开发；

6.3乙方应根据项目需求规格说明书，进行设计、开发、测试和上线工作；

6.4乙方负责本项目项目管理，对项目开发进行严格的质量管理；

6.5乙方应按本合同规定的项目进度进行开发工作，并按本合同规定的期限交付开发成果；

6.6乙方应根据本合同有关条款对甲方人员进行培训；

6.7乙方应根据本合同有关条款提供产品技术支持及服务，以保证甲方相关业务正常开展；

6.8乙方人员在甲方现场工作期间，应严格遵守甲方的相关规章管理制度以及遵从银行业相关监督法规，特别是有关信息科技风险制度和流程。

6.9乙方需保障甲方对外包活动的监控和检查的权利，配合甲方的内、外部审计机构的监督检查，及配合银行业监管机构的监督检查。

6.10未经甲方同意，乙方不得将外包服务分包、转包或变相转包。甲方可要求乙方提供外包人员的入职证明以及外包人员的相关资质证明。

6.11 乙方应配合甲方的外包绩效考核管理工作。

6.12 乙方应根据甲方要求及时调换现场实施人员。

6.13乙方不得以重庆银行的名义开展其他活动。

6.14因履行合同而发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

6.15乙方应严格按照消费者权益保护相关法律法规、监管规定的要求执行，乙方负有保护甲方个人金融信息的职责和保密义务，以保护甲方金融消费者合法权益。

6.16乙方应承诺保障甲方客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，甲方有权随时终止本合同。

# 第六章项目履行与验收

- 甲乙双方按照项目工作范围和项目计划共同讨论项目业务需求，完成需求差异分析阶段后，由甲方最终确认并共同签署《重庆银行_管理会计系统优化_建设项目需求规格说明书》。

- 乙方需严格按照附件一的内容进行项目实施，若乙方擅自更改工作范围说明书中的内容，未和甲方协商，甲方有权追究乙方的经济赔偿。

- 甲方将根据附件一的项目交付物及本合同的服务质量要求对乙方的项目成果进行现场验收。

# 第七章服务质量要求

- 乙方保证其交付的开发软件产品的所有内容与功能符合招标文件需求。乙方保证在本合同项下提供给甲方的开发软件符合软件工程要求和有关软件技术标准，符合甲方提前告知的质量体系要求，并且不会对甲方的系统造成损害。

- 乙方保证在本合同项下提供给甲方的应用系统源代码（包括表现层和数据层源代码及业务层相关接口支持、二次开发和报表的全部源代码）和技术文档符合甲方提前告知的规范要求。乙方保证开发软件产品不含有或携带软件病毒、后门等危害和妨碍甲方系统及软件运行的程序和内容,开发并提供给甲方的软件产品是安全的、适用的，如出现软件中存在安全漏洞或其他缺陷导致甲方损失（其中包括甲方因使用该软件而对第三人承担赔偿责任而导致的损失），乙方承担相应的赔偿责任。

- 乙方保证在本合同项下提供给甲方的应用系统具有良好的可维护性。

- 乙方需严格按照甲方的开发流程指导项目实施，乙方所提供交付物的审核结果将作为验收付款条件，具体要求如下：

1.开发文档，乙方需要在相应阶段提供的项目文档包括：

（一）系统需求分析阶段：《需求规格说明书》，《技术方案建议书》；

（二）系统设计阶段：《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《数据字典》、《系统安全设计方案》；

（三）系统开发阶段：《总体开发方案》和《总体开发计划》；

（四）系统上线阶段：《用户手册》、《维护手册》、《上线实施方案》、《上线应急方案》；

（五）系统运维阶段：《系统使用培训课件》、《二次开发培训课件》；

（六）文档模板由甲方提供，文档质量由甲方认可，认可结果作为验收付款条件。

2.系统源代码，项目结束后乙方提供本合同项下全部应用源代码，其中为甲方客户化部分源代码的知识产权归甲方所有；其余部分源代码的知识产权为乙方所有，甲方拥有本合同项下非转让的永久免费使用权。

3.所有项目文档需能够结合甲方系统建设的现状进行编写，所提供的文档内容、格式需统一。

# 第八章 合同价款与结算

- 合同价款

本次合同金额：共计人民币大写：_________________（¥___________），该价格为包含全部相关税费的最终价格、包干价。

- 合同付款与结算

甲方按以下方式支付开发费：

15.1、合同签订后支付合同总金额的10%

15.2、完成本项目系统设计阶段工作，支付合同总金额的20%；

15.3、本项目各模块完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的20%；

15.4、整体项目通过最终验收（上线后3个月启动验收程序），支付合同总金额的30%；

15.5、项目最终验收后免费维护一年期满的20个工作日内，支付合同约定系统实施费的20%（尾款）；

15.6、超出本合同范围内需求，经甲方确认造成乙方人员增加工作量的，甲方应对增加部分的工作支付乙方相应的人工费，人工费按照人民币¥元/人月的标准计算，由甲乙双方另行签订合同。

15.7、甲方付款前，乙方具有先行开具等额一般纳税人合法增值税专用发票的义务。

- 合同价款以人民币结算，采用汇款形式。

乙方指定的收款账户信息以乙方提供的《付款申请书》中的内容为准，付款申请材料包括：

16.1、与应付款等额的符合国家财税规定的与乙方公司名称一致的发票；

16.2、乙方提交其盖章的付款申请；

16.3、有甲方相关部门出具的证明乙方工作质量和交付物合格的证明文件；

# 第九章知识产权保护

- 版权、使用权、转让权的分属

17.1甲方独享有本合同项下开发应用成果软件的所有知识产权，未经甲方许可，乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。

17.2 乙方交给甲方的应用系统软件平台等系统所有源代码及相关技术文档，甲方可以在该源代码基础上进行开发，具体开发出的新系统和知识产权归属甲方。

17.3 乙方保证履行本合同中均不得侵犯任何合法知识产权，由于软件使用产生的一切知识产权纠纷责任均由乙方承担。该条款有效期不随合同的结束而终止。因乙方提供的产品或服务导致甲方受到有关侵犯其专利权、商标权或著作权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭受损失的由乙方承担。

# 第十章 安全保密承诺

- 甲乙双方在订立合同过程中知悉的商业秘密、版权、专利等，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。保密责任不因本合同履行完毕而解除。

- 在本合同生效后，乙方因本项目而从甲方处获得的任何专属的或保密的信息和数据以及因本项目产生的任何信息和数据（保密信息的定义及范围详见附件四），除非以履行本合同为目的，不得向任何第三方披露或许可任何第三方使用该等保密信息，但根据中国有关法律的规定有义务进行披露的情形除外，在此情形发生前，乙方应当首先通知甲方该等法定披露的范围及所依据的有关法律规定。

- 乙方应对本合同的内容保密，未经甲方书面同意，乙方不得将合同、合同附件、与合同有关的计划和项目书及资料等泄露给其他单位和个人。乙方依据本合同所实施的工作均以甲方的名义进行，如有违反，给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任，对此甲方有权解除合同。

- 甲乙双方应当告知并以适当方式约束相关人员或公司、公司分支机构，在合同履行期内及合同目的达成后或人员离职后仍在保密期限内承担保密义务。如相关人员或公司、公司分支机构等泄露保密信息，违约方应承担违反保密义务的法律责任。

- 乙方未按本合同约定使用保密信息或者泄露保密信息，甲方有权终止双方的合作项目并要求乙方赔偿损失；如乙方及其工作人员未按本合同约定使用保密信息或者泄露保密信息而触犯有关法律，甲方有权依法请求有关部门追究乙方的民事责任。

# 第十一章  知识转移及培训

- 乙方需在项目实现阶段组织甲方参与人员进行培训。

- 乙方需在开发周期内通过阶段性培训、项目交付物、合作开发部分模块等方式完成培训。

1.业务知识转移需求

通过业务培训以提升甲方业务人员对系统功能的理解和运用。

2.运维知识转移需求

通过培训甲方运维人员，使运维人员熟悉系统工作模式，数据结构和数据处理、流转原理，查看系统日志能初步判断出系统运行状况。

3.技术知识转移需求

通过培训甲方技术人员和关联业务系统开发人员，指导其完成各个业务系统的集成接入开发工作，使技术人员熟练掌握厂商集成开发工具，平台数据结构和数据处理、流转原理，达到独立二次开发的目的。

# 第十二章  服务水平协议

- 免费维护期为本合同项下的重庆银行_管理会计系统优化_建设项目最终验收合格之日起连续的12个月，包含上线后至少2个人三个月的现场维护工作。

- 免费维护期内，乙方对本合同项下的重庆银行_管理会计系统优化_建设项目提供（7*24小时）免费维护服务和相关的技术咨询，服务标准应满足技术指标和参数的要求，详细见附件二：《外包服务水平协议》。

- 免费维护期内，乙方为甲方提供及时的故障排除服务。解决故障的方式包括电话、电子邮件和现场指导。在系统出现故障，且不能通过电话和电子邮件有效的解决问题时，乙方应及时派出有经验的技术人员到现场进行故障诊断，尽快排除故障，乙方需提供现场技术支持人员及联系方式。

- 免费维护期满后五年内，甲方以每年不高于元整（¥0.00）的价格向乙方采购维保服务。维护期内，乙方向甲方提供7*24小时电话支持、远程技术支持、现场故障解决等服务。系统本身的bug或者设计缺陷应有乙方无条件修复。

# 第十三章审计与监督

- 在本合同有效期内，甲方对乙方拥有审计监督的权力。

- 在本合同有效期内，乙方承诺接受甲方或委托机构和银监机构对其服务活动进行监督和检查。

# 第十四章监管及合规遵从

- 在本合同有效期内，乙方所开发的系统需能够满足银监机构对于此系统的安全与合规要求，若不满足其要求，需按照第三方安全评估机构的要求辅助甲方进行整改，直至满足合规要求。

- 在本合同有效期内，乙方所开发的系统需能够满足银监机构、行内审计部门、合规部门对其系统的检查与审计需求，乙方需配合甲方完成监管及内控要求的设计与实施工作。

# 第十五章禁止分包、转包开发

- 在本合同有效期内，乙方必须亲自履行甲方委托的开发项目，未征得甲方的书面同意，不得将其在本合同项下的受托项目部分或全部转让给其它第三方执行。违反本项规定的，乙方构成根本违约，甲方有权单方解除合同，要求乙方按本合同金额的20%承担违约责任，并要求乙方赔偿甲方产生的实际损失。

# 第十六章  服务连续性与应急管理

- 签订合同时，乙方项目经理在项目开始之前针对项目考虑有关服务无法持续进行、项目被迫中断、外包商倒闭或陷入重大经济、财务、法律事项后的应急预案。同时，应针对项目制定相应的应急计划，采取适当措施评估及解决因服务商业务中断或其它问题导致的可能后果。乙方应承诺定期向甲方通报项目的有关事项；乙方应承诺及时向甲方通报外包项目的突发性事件。

- 签订合同时，乙方在项目结束之前需提供专门的应急计划，包括灾难恢复计划及备份设施的测试计划。

- 签订合同时，乙方需明确应该提供的业务连续性保障水平，以及提供相关资源的承诺，乙方应满足甲方连续服务性管理目标要求，优先响应甲方业务连续性目标和应急管理要求。

- 签订合同时，乙方需明确报告条款，至少包括常规报告内容和报告频度、突发事件时的报告路线、报告方式及时限要求。

# 第十七章  不可抗力

- 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服并对当事人造成重大影响的客观情况，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、罢工、政府行为或法律规定及政策变化等。

- 在本合同履行期间，如发生不可抗力事件造成不能按照约定履行本合同的，遇不可抗力的一方应立即将该事件情况书面告知另一方，并应在10日内，提供不可抗力事件证明材料及合同不能履行或者需要延期履行的书面材料，经双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但双方另有约定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 第十八章双方违约责任

- 交付违约，乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如乙方未依据本合同的规定完成和规定本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式依照附件二《外包服务水平协议》执行。

如延期时间超过60天，甲方有权终止合同，除合同约定的履约保证金外，并要求乙方支付合同总价的5%作为对甲方的赔偿。如甲方由此终止本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失。

- 付款违约，若因甲方过错未按照合同规定期限付款，每延迟20个工作日，甲方应向乙方支付合同总价0.5%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的__5__%；

- 保密违约，任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的5%支付违约金。如甲方实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

- 其他条款违约，任何一方违反本合同所规定的其他义务，除本合同另有规定外，违约方按合同总价的5%金额向对方支付违约金。

- 按本合同赔偿的违约金应在15个工作日内付清，否则，按逾期付款处理，即每迟延一日按合同总额的0.03%支付罚息。

# 第十九章  争端解决机制

- 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

- 基于本合同产生的或与本合同相关的任何争议，按本合同及其附件优先、《重庆银行XXXXX》招标文件（招标编号：CQBANK-201X-YYYY）及其附件次之、乙方投标文件及其附件最后的优先顺序加以解决。以上文件对同一事项若有不同规定亦按上述优先顺序规定为准。

- 因为本合同而发生的任何争议，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

- 如果双方通过协商不能解决争议的，任何一方可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

- 在任何争议期间和/或对争议仲裁期间，除争议所直接涉及的条款外，任何一方有权按照本合同的条款行使其在本合同项下的权利，同时，应履行其在本合同项下的所有义务。

# 第二十章合同生效、变更、终止

- 合同生效，本合同自双方法定代表人（授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

- 本合同对每一方的权利义务继受人和合法受让人均具有约束力；但是，未经另一方事先书面同意，任何一方均不得转让（无论是通过法律运作、证券或资产的销售、合并或其他方式）本合同的全部或部分。任何企图在违反本条规定情况下进行的转让均无效。

- 任何一方未行使其于本合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

- 如果本合同中的任何条款或规定被认为非法或不可执行，则除这些条款和规定以外的其他条款的效力和可执行性不得因此而受到影响。

- 本合同将保持其效力直到各方已完全履行本合同项下的所有义务并且本合同各方之间的所有付款和索赔已结清后终止。

- 除本合同另有约定，未经双方协商一致，不得变更和解除本协议。

- 本合同生效后，除法律法规或本合同另有规定外，未经甲、乙双方协商一致，任何一方不得提前中止、终止或解除本合同。任何一方违反本规定的，应赔偿守约方因此所产生的实际损失，且守约方有权解除本合同。

- 本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 所有关于本合同条款的修改、补充、变更经双方代表以书面形式制成并签章后均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行合同过程中之联系须以书面形式制成，正式信息还需以传真、邮递快件等方式传达至对方。

- 合同变更，合同的变更需经双方并加盖公章。合同一方提出变更，应提前30日书面通知另一方，另一方应在7个工作日内予以书面答复，逾期不答复的视为同意变更。合同的变更需经双方代表签字盖章。

- 合同终止，有下列情形之一的，本合同终止：

1.本合同之双方债务已经按照约定履行完毕；

2.合同解除；

3.法律规定或甲乙双方约定终止的其他情形。

合同终止后，双方应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯继续履行通知、协助、保密义务。

- 下列情形下，当事人可以解除合同，有过错一方应当赔偿对方因此而受到的损失：

1.因不可抗力致使不能实现合同的；

2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

3.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在7日内仍未履行；

4.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；

5.法律规定其他情形。

- 当事人一方依照本合同约定主张解除合同的，应当以书面形式通知对方。本合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，按照本合同关于争议解决的约定处理。

# 第二十一章  双方约定的其他事项

- 本合同建设的管理会计系统终验后一年内，根据重庆银行IT技术类统筹规划，本系统将从现有数据库迁移至重庆银行指定的数据库，乙方承诺免费予以迁移/按本合同总金额   %，即_______元整（大写：_____________元整）收取迁移费用。

- 乙方需按照银监机构要求提供相应的安全评估、风险评估及审计报告，并承诺报告的有效性和真实性。

- 乙方应就服务水平执行情况进行定期报告，甲方将视服务水平进行对项目实施绩效管理。

- 乙方应制定服务中断相关的应急处理预案，提供备份人员，乙方应配合甲方开展业务连续性管理计划以及应急演练。

- 乙方公司应按照甲方要求签署公司保密协议，保密协议应作为本合同的重要组件，保密协议内容详见附件四：《IT外包保密协议》。

- 乙方在合同签订前10日内向甲方提交履约保证金____________元整（大写：___________________元整），在乙方完成其合同义务并通过甲方组织的完工验收后30日内，甲方将把履约保证金无息退还给乙方，如有违约，则仅退回扣除违约金后的余额。交付产品质量达不到合同要求的，将依据《外包服务水平协议》，视情况扣减部分或全部履约保证金。

# 第二十二章附则

- 本合同签约地为重庆。

- 本合同正本一式伍份，甲方持有叁份，乙方持贰份，具有同等效力。

- 本项目招投标文件（包括但不限于单一来源谈判文件等）为合同重要组成部分，本合同未涉及的按招投标文件执行。

- 甲乙双方须提供的文件是本合同附件，所有附件是本合同必不可少的部分，并与本合同具有同等法律效力。

- 第五章  项目需求

- 第一节  商务符合性要求

| 条款号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务内容：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 2 | 服务地点：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 3 | 服务期限：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 4 | 服务质量及验收要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |
| 5 | 服务成果要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |
| 6 | 售后服务要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |
| 7 | 付款方式： 以转账方式支付，分次支付： 1、合同签订后支付合同总金额的10%； 2、完成本项目系统设计阶段工作，支付合同总金额的20%； 3、本项目各模块完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的20%； 4、整体项目通过最终验收（上线后3个月启动验收程序），支付合同总金额的30%； 5、项目最终验收后免费维护一年期满的20个工作日内，支付合同约定系统实施费的20%（尾款）。 特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。 |
| 8 | 1、履约担保金额：合同总金额的10%； 2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票； 3、履约担保提交时间和账户：中标人须收到中标通知书后10日内提交 （户名：重庆银行股份有限公司 账号：020101040017909 开户行：重庆银行总行营业部）； 4、履约保证金退还时间：合同执行完毕，供应商如无违约行为，将一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |
| 9 | 对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求： 投标人应在投标文件中明确说明项目人员安排。中标后项目实施期间，所有人员入场、撤场、更换均需得到行方项目经理及其直属领导审批同意。 |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

- 第二节  POC测试

为保证管理会计系统最终实施厂商的系统及实施能力符合行方的技术及业务要求，评标结果公示结束后，招标人在行内对拟中标人进行POC测试，整个测试周期为5个工作日（其中不含环境搭建和准备时间），测试厂商必须在规定的测试周期完成该测试。如POC验证未通过，招标人将取消其中标候选人资格并有权扣除其投标保证金；在满足招标文件第二章第一节《投标人须知前附表》21款相关规定的前提下，招标人有权依序确定拟中标人并对其进行测试。POC验证的标准详见《重庆银行管理会计系统项目总体技术方案》。

- 第六章　投标文件格式（部分）

项目名称：

（标注正本或副本处）

投标文件

投标人全称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系电话：

年月日

目录

（投标人自拟）

- A：投标函部分

1.投标函

致：                （招标人）

我方收到____________________________（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供完成本项目的所有服务工作，投标总报价（整体包干价）为人民币大写：             ，人民币小写：                。

2、我们现提交的投标文件：正本壹份，副本壹份，电子文本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，完全答应招标文件中规定的所有条件和评审办法。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和招标投标法》等法律法规和《招标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中标人，我方将按照评标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的投标保证金。如果我方成为中标人，保证在接到中标通知书时，向招标代理机构交纳采购代理服务费。

7、投标有效期为90日

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

地址：

电话：                   传真：

邮编：

邮箱：

联系人：

年月日

1.1报价明细表

| 序号 | 采购内容 |  |  | 投标总报价 （人民币小写，单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆银行管理会计系统优化项目 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写） |  |  |  |  |
| 以下报价不计入投标总报价，但参与评分，须单独填列 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 采购内容 | 报价 | 备注 |
| 2 |  | 人月单价 | 万元/人月 | 人月单价以绝对值报价，且金额不得超过2.75万元/人月，否则作否决投标处理。 |
| 3 |  | 后续迁移费用 | 投标总报价的 % | 本系统终验后一年内，根据我行IT技术类统筹规划，本系统将现有数据库迁移至我行指定的数据库，投标人承诺产生的实施费用，以百分比报价且最高不超过投标总报价的15%，否则作否决投标处理。 |
| 4 |  | 年维护费 | 投标总报价的 % | 年维护费以百分比报价且不得超过投标总报价的10%，否则作否决投标处理。 |

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

- 2.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件”

投标人:（公章）

年月日

- 3.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

致：（招标人）

____________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址__________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

此处粘贴“被授权人身份证双面复印”

被授权人签名或盖章：                            法定代表人签名或盖章：

职务：                                          职务：

投标人：（公章）

年月日

- B：资格、技术、商务部分

- 1.诚信声明及承诺

致：                     （招标人）

1、我司申明：我司投标文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠性的。若在评标及后续工作中若发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

2、我司承诺项目组织结构中的每个成员在项目实施过程中不得随意变动，所有成员的入场、撤场、更换均需得到重庆银行的书面同意。同时对于人员的频繁变动我司将严格按照《重庆银行外包服务水平协议》的条款执行相应处罚。

3、我司完全认可并愿意遵守招标文件第二章“投标人须知前附表”第21款规定。

4、我司完全认可：“招标文件第二章“投标人须知”第12.5保证金不予退还情况的相关规定。”

5、我方完全认可招标文件中有关“POC测试”（如果有）的相关要求和规定，并承诺严格按招标文件执行。

……

注：投标人可在上述内容的基础上补充其他更优的承诺或说明。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

- 2.投标保证金递交相关信息：

- 投标保证金递交凭证

- 3.其他资料

（该部分资料由投标人根据资格审查要求、商务评分、技术评分等内容，自行编制，格式自拟，并附相应证明资料）

附件1

评审表页码对照表

各投标人按照第三章第一节《评标方法前附表》内的评审因素和评审标准所罗列的内容，以表格形式在此一一对应地将投标文件中所对应页码标注说明，以便评标委员会查找和评审。

- 附件2：

商务符合性应答表

（该表以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准，请各投标人按序号作出响应，若出现前后不一致的情况，以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准）

| 条款号 | 招标要求 | 有否偏离 | 如有偏离， 请自此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 2 | 服务地点：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 3 | 服务期限：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 4 | 服务质量及验收要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 5 | 服务成果要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 6 | 售后服务要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 7 | 付款方式： 以转账方式支付，分次支付： 1、合同签订后支付合同总金额的10%； 2、完成本项目系统设计阶段工作，支付合同总金额的20%； 3、本项目各模块完成并成功上线试运行后，支付合同总金额的20%； 4、整体项目通过最终验收（上线后3个月启动验收程序），支付合同总金额的30%； 5、项目最终验收后免费维护一年期满的20个工作日内，支付合同约定系统实施费的20%（尾款）。 特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。 |  |  |
| 8 | 1、履约担保金额：合同总金额的10%； 2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票； 3、履约担保提交时间和账户：中标人须收到中标通知书后10日内提交 （户名：重庆银行股份有限公司 账号：020101040017909 开户行：重庆银行总行营业部）； 4、履约保证金退还时间：合同执行完毕，供应商如无违约行为，将一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |  |  |
| 9 | 对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求： 投标人应在投标文件中明确说明项目人员安排。中标后项目实施期间，所有人员入场、撤场、更换均需得到行方项目经理及其直属领导审批同意。 |  |  |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

附件3：投标人业绩表

请投标人根据招标文件要求如实认真填写附件相关表格资料

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同采购方名称、联系人及联系方式 | 模块类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例1 |  |  |  |  |  |
| 案例2 |  |  |  |  |  |
| 案例3 |  |  |  |  |  |
| 案例4 |  |  |  |  |  |
| 案例5 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

说明：1、每个案例均须提供证明材料。案例证明材料的提供按招标文件相关要求执行。

2、请投标人根据实际情况如实填写上述内容，可在此表基础上扩展并自行添加其他相关内容。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

附件4：项目团队成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 团队 角色 | 行业 工作年限（年） | 职称/专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请投标人根据实际情况如实填写上述内容，可在此表基础上扩展并自行添加其他相关内容。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

附件5：项目团队成员个人简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历（学位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中的主要工作职责： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目或类似项目 |  |  |  | 业绩中主要完成的工作说明及负责内容 |  | 担任职务 | 采购方名称、证明人及联系方式 |  | 备注 |
| …… | …… |  |  |  | …… |  | …… | …… |  | …… |

说明：请投标人根据招标文件相关要求和实际情况如实填写此表，在此表基础上如有补充信息可自行添加。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

附件6：

重庆银行管理会计系统项目

总体技术方案

- 文档属性

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 重庆银行管理会计系统 |
| 项目经理： | 刘丽波 |
| 技术经理： | 刘丽波 |
| 编写人： | 刘丽波 |
| 编写日期： | 2019-7-15 |
| 文档版本号： | 2.0 |
| 评审人员： |  |
| 评审日期： |  |
| 评审是否通过[是/否]： |  |

- 文档版本记录

| 文档版本号 | 版本日期 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2019-7-15 | 刘丽波 | 新建 |
| 2.0 | 2019-8-29 | 刘丽波 | 调整数据处理流程、追加物理架构图 |
| 3.0 | 2019-9-3 | 刘丽波 | 追加FTP/分摊批处理要求，优化架构和数据库要求、物理架构、运维要求 |

目录

1.	概述	72

1.1.	项目背景	72

2.	项目建设目标	72

3.	项目范围	73

3.1.	概述	73

3.2.	业务需求	73

3.2.1.	建设数据管理	73

3.2.2.	建设FTP定价体系	74

3.2.3.	建设成本分摊体系	75

3.2.4.	建设同业考核数据体系	76

3.2.5.	建设盈利性分析体系	76

4.	技术方案	77

4.1.	总体规划	77

4.2.	系统设计要求	78

4.2.1.	系统建设原则	78

4.2.2.	系统建设整体要求	80

4.2.3.	系统建设模块	81

4.2.4.	系统应用架构	84

4.2.5.	数据处理流程	85

4.2.6.	ETL/批处理要求	85

4.2.7.	FTP/分摊批处理要求	86

4.2.8.	系统物理架构	87

4.3.	系统主要技术要求	88

4.3.1.	应用要求	88

4.3.2.	架构要求	89

4.3.3.	软件要求	90

4.3.4.	性能要求	92

4.3.5.	安全及保密需求	93

4.3.6.	运行保障要求	95

4.3.7.	易用性要求	97

4.3.8.	可用性和可靠性要求	97

4.4.	POC测试说明及测试案例	97

4.4.1.	测试时间安排	98

4.4.2.	测试人员安排	98

4.4.3.	测试环境	98

4.4.4.	测试内容	99

4.4.5.	POC测试通过标准	103

4.5.	其它要求	104

4.5.1.	系统对二次开发的支持	104

4.5.2.	项目文档要求	104

4.5.3.	培训	104

# 1.概述

## 1.1项目背景

随着外部环境变化，金融脱媒的进一步深化以及商业银行间竞争的日趋激烈，商业银行的发展面临着严峻的挑战。为了在激烈的竞争中胜出，为了全面提升盈利分析能力，提升管理水平，实行精细化管理，提高资金成本和费用支出的经济效益，更加准确衡量内部各个机构的盈利情况，拟完善、优化、扩展和升级现有管理会计系统来加强盈利性分析和内部精细化管理能力，形成多层次和多维度分析，通过客观、全面地对会计及业务信息进行定量分析，进而综合反映企业具体经营情况，为领导层决策提供多方面数据支持。

管理会计是现代会计理论的一个重要分支。相比传统的财务会计，管理会计能够更加灵活地提供不同对象、不同时间以及不同维度的信息，并通过信息的反映、评价和引导最终实现银行管理的目标和战略。

商业银行应用的管理会计体系包括：内部资金转移定价（FTP）、成本分摊、经济资本（EC）、盈利性分析（PA）资产负债管理（ALM）、全面预算管理（BM）、绩效考核，体系内各个环节相护依托，形成银行业务的闭环分析和外延应用的关键。

# 2.项目建设目标

为切实提高我行资金成本和费用成本的管理能力，对成本、风险与收益进行精细化计量，并建立产品、机构、条线、客户、客户经理等多个分析维度，构建符合我行财务管理特点与战略要求的多维度管理会计分析模型，实现资金的集中管理和运用，分离利率风险，指导全行业务开展，落实资产负债管理政策等目标。

# 3.项目范围

## 3.1概述

本期项目为我行管理会计建设项目，计划采用国内厂商自主研发管理会计产品、通过搭建统一的管理会计数据平台、内部资金转移定价模块、成本分摊模块、盈利性分析模块，实现不同模块间的数据共通、公共参数的统一配置以及分析报表的灵活展现。

## 3.2业务需求

### 3.2.1建设数据管理

搭建标准化管会数据集市:重新梳理规模、利率、维度、现金流、损益等管会涉及数据的标准和要求，以及数据抽取、加载、处理框架（ETL），建立适用于管理会计系统且符合重庆银行标准化的数据集市，数据时效为T+1。

建设数据管理平台:建设可视化、参数化的数据管理平台，新增参数在批处理前维护，解决目前反复批处理、大量手工核对的问题，功能包括括元数据管理、维度管理、指标管理、数据质量检核、任务调度管理、数据补录、数据血缘管理等。

1、元数据管理：具有可视化参数的数据映射功能，数据映射及参数调整均需通过元数据管理功能实现。

2、维度管理：维度主数据管理、维度定义、维值维护、层级维护等。

3、指标管理：针对考核、定价分析、盈利性分析等，对管会指标进行梳理，建立统一指标库，提供指标管理功能（基础指标口径维护、指标计算、衍生指标定义等）。

4、数据质量检核：提出管理会计对源数据的需求，联动本行数据治理项目，解决源数据质量问题，降低源数据质量对本系统效率的影响。系统提供自动对账、关键维度校验、关键字段校验、指标校验、生成校验报告等数据校验功能。

5、任务调度管理：调度作业类型、调度依赖关系、调度时间安排、调度失败后重跑机制、调度进度可视化、调度日志输出对接监控平台、调度错误提醒机制。

6、数据补录：提供统一的数据补录平台，支持自定义补录模板。

7、其他数据管理及处理：主数据管理、数据血缘管理、影响性分析、可视化程度、可读性程度。

### 3.2.2建设FTP定价体系

1、FTP定价方案：将我行现行考核使用的FTP定价方案以及管理会计二期FTP定价方案在新系统中实现，形成多版本的FTP定价方案。

2、定价曲线管理：接收各类外部市场利率（或手工录入），拟合形成各类定价曲线，支持图形化展示。

3、定价方法管理：系统支持期限匹配法、偿还曲线法、指定利率法、票面利率加点法、现金流加权法等常规定价方法，支持创新业务定价方法。

4、调整项管理：根据产品、条线、客户、期限等多个维度梳理设计调整项，支持后期自定义增加。

5、多版本定价方案管理：系统支持多版本定价方案，并提供对比分析。

6、FTP定价结果检查：对FTP定价后的结果进行校验，例如：定价后价格为0或负的数据、定价前后数据一致性等。

7、FTP预算：通过对存量业务计算和增量业务的模拟，计算出未来一段时间内外利息净收益，并能通过相应模型模拟出存量、增量业务对客利率的假设数据。

### 3.2.3建设成本分摊体系

1、成本分摊方案设计：根据我行现行成本分摊方案，结合先进银行经验，重新梳理各项经营活动所耗用资源以及对应的成本、分析成本属性，划分成本类型，形成重庆银行成本分摊方案。

2、分摊因子管理：重新梳理设计分摊因子，支持后期自定义增加。

3、分摊规则配置：账户级分摊、组合因子分摊、多版本分摊规则。

4、分摊结果检查及追溯：对分摊结果实时出具检查结果，定位问题原因；支持对分摊结果进行追溯查询。

### 3.2.4建设同业考核数据体系

1、同业业务认领：数据范围为所有同业科目+保险资金协议存款科目，FTP及成本分摊后的数据。

2、资产负债匹配：为每笔资产业务匹配对应负债，要求时间和金额同时匹配。

3、联合营销：为投资标识为自营的资产业务设置（补录）营销关系，营销关系包括：联合营销和双向计价。其中：联合营销按比例拆分为多笔；双向计价则直接复制（原数据机构为单一机构，对方机构如涉及多家分支机构联合营销，还需再按比例拆分）。匹配的对应负债同步进行处理。

4、同业考核数据管理：录入错误的数据由管理员修正；根据录入信息分类查询、生成报表及下载；全量明细数据下载；匹配负债到期提醒。

### 3.2.5建设盈利性分析体系

1、EVA计量：重新设计盈利分析维度（至少包括：机构、渠道、条线、产品、客户、客户经理等）、模型、指标，计量业务EVA与RAROC。

2、EVA在线试算：由分支行客户经理录入拟办业务相关信息，系统根据相应模型计算出该笔业务EVA和盈亏平衡点，并提供后续查询和下载功能。该项功能需同时在移动设备上使用。

3、固定分析报表：出具日、月、季、年频度报表，报表范围包括FTP、资本成本、费用、盈利性分析四大类型，包括绝对值报表、关键指标收益率/成本率的趋势变动等，支持报表数据钻取。

4、灵活报表：系统提供灵活报表定制工具，包括自定义数据时间段，实现报表使用人员灵活自由组织报表维度和指标的要求，满足不断变化的盈利分析数据需求。

# 4.技术方案

## 4.1总体规划

本项目为我行管理会计建设项目，计划采用国内厂商自主研发管理会计产品、通过搭建统一的管理会计数据平台、内部资金转移定价、成本分摊模块和多维盈利性分析模块，实现不同模块间的数据共通、公共参数的统一配置以及分析报表的灵活展现。

本期系统建设划分为三个阶段

- 方案设计及需求讨论

- 系统开发、实施阶段及测试

- 上线并试运行

各阶段均应有相应的成果物或里程碑标志提供给行方，包括但不限于需求确认书、详细设计方案、系统开发文档及测试报告、操作手册、运维手册及其他行方要求提供的文档或代码。

## 4.2系统设计要求

### 4.2.1系统建设原则

稳定性、灵活性、可扩展性、高效性、安全性、分层分组设计、实用性、高可用性、可维护性、可监控性和建设各阶段可控性作为本次系统设计的基础。

（1）稳定性原则

系统处理能力和稳定性完全满足业务的峰值要求，适应各种特殊情况给系统带来的压力。具有系统资源回收能力，避免系统长时间运行后逐渐消耗系统资源（如内存泄漏）而引起系统崩溃。

（2）灵活性

根据银行相关业务发展，能够灵活扩展设备容量和提升设备性能；具备技术升级、设备更新的灵活性。在业务方案调整及参数配置等方面应有足够的灵活度和调整空间，已确保持续满足我行的管理需要。

（3）可扩展性原则

系统总体架构和软件体系结构要有可扩展性，要充分考虑到未来业务的发展带来的数据规模的发展、管理需求的变化以及系统保障级别的提高，方便对新需求的扩展和支持。软件体系结构不依赖于硬件设备。

（4）高效性原则

系统具备高效快速的的数据处理能力，确保在多任务大数据量情况下仍能快速、高效、准确地处理各类数据处理和数据交互任务，并根据其他模块要求及时交换数据。

（5）安全性原则

系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上，可提供完善的备份恢复策略、安全控制机制、运行管理监控流程和故障处理手段来保障系统的安全、稳定。需要保证终端到后台整体服务器的安全性。

（6）分层分组设计原则

架构设计层次分为APP层、DB层，层级关系清晰，各层相互独立。业务处理、批量处理、计算模块等组件分离，避免互相影响。

（7）实用性原则

系统产品平台能够充分满足现阶段的业务功能要求，并能够兼顾到未来系统的发展。

（8）高可用性原则

系统产品设计需要能够提供高可用方案及故障处理手段，能满足我行后续技术架构包括双活、负载均衡，支持我行总体架构要求，并能提供灾备解决方案，以此保障系统的高可用、安全、稳定，保证系统连续不间断运行。

（9）可维护性原则

系统产品设计需要兼顾业务操作的便利性，技术扩展的简便规范性，及系统部署的易操作性，需提供自动化部署方案，以减少版本、补丁发布时的手工操作。

（10）可监控性原则

系统产品需要能够具备可监控性，能够实时监控系统运行情况，同时也能监控出现异常情况下的报警。在系统处理异常时能够根据图形化界面或日志，快捷方便地定位出错误位置、原因。

（11）建设各阶段可控性原则

产品在实施开发部署期间，严格按照行内里程碑规定时间完成阶段工作。细化工作计划书及进度管理表，尤其在审慎性评估和系统上线两个重要的时间点做到方案可行，风险可控。

### 4.2.2系统建设整体要求

1、管理会计数据集市建设

管理会计数据集市负责整个管理会计相关系统的共用数据，保证管理会计体系数据来源及架构的统一。内部资金转移定价和成本分摊及盈利分析系统负责进一步数据需求。

2、数据治理

系统建设前期，厂商应对我行数据进行整体分析及差异比较，并结合管理会计数据要求提出数据治理建议，数据结构设计应符合我行管理会计数据集市要求，与数据集市平台建立接口规范，计算结果数据生成后应支持回传至数据集市平台，以支持以供其他下游系统及未来其他管理会计应用系统的数据应用需要。

3、数据检查

内部资金转移定价和成本分摊及盈利分析系统应具备全过程的数据质量检查机制，并对数据质量问题进行及时披露。

4、数据补录

内部资金转移定价、成本分摊及盈利分析系统应能够针对相关数据进行手工补录和调整。

5、数据接口构建

厂商应为我行管理会计系统构建统一的数据接口平台，包括统一的数据模型、统一的接口技术标准、统一的业务逻辑规则和统一的维护机制。目的是最大程度保证系统的灵活性和适应性，既实现与目前业务系统的集成，也能通过最小的代价实现未来应用新增等变化的适应。系统采用模块化、组件化思想，各模块进行松耦合，功能模块可扩展，使系统具备较高的可扩充性，支持管理会计体系中的其他应用扩展。系统应采用业内主流的编程语言、软件架构、开发测试工具实施，源码易于理解，工具管理便捷，便于我行技术人员快速掌握二次开发能力。

6、多用户权限

内部资金转移定价、成本分摊及盈利分析系统应当能够设置多个用户，并通过设置为每个用户赋予不同的权限。

### 4.2.3系统建设模块

1、建设管理会计数据集市

建立完善的数据范围和数据体系；

梳理行内数据质量，确定管会建设目标；

明确管理会计计量数据的账户，客户明细度；

2、建设FTP体系，实现行内全资产负债内部定价计量

建立完善的内部资金转移定价系统，构建科学的内部资金转移价格曲线，在期限匹配法模式下为每笔业务提供与产品属性对应的内部转移价格；

实现单一司库集中管理全行资金，将利率风险和流动性风险由基层业务单元转移到总行司库，为集中的市场风险管理奠定基础；

3、建设成本分摊体系

明确成本分类和来源；

明确账户级各类成本覆盖能力；

计算条线级、产品级和账户级成本收入比；

4、建设全行多维盈利性分析体系

提供以FTP资金成本和收益计算的净利息收入；

对管理会计系统中内部资金转移定价、成本分摊、经济资本结果的综合应用；

建立利润指标模型和回报率指标模型，根据风险调整后的盈利分析结果进行资源投向调整，将有限的资金和资本投向能够产生最大价值的地方；

在条线，产品，客户层面建立EVA和RAROC考核指标；

通过整合各方面成本构建以账户为基本的盈利性分析单元，建立起分机构、责任中心、产品、客户的多维度盈利性分析体系，为各机构、条线的考核评价提供量化标准，帮助银行管理层追溯管理问题；

5、使用FTP和经济资本充当资产负债管理工具

通过FTP价格杠杆进行业务结构（包括期限结构、产品结构、行业结构等）调整提供工具，推进银行资产负债业务的协调发展、优化全行资金资源的配置；

通过经济资本配置突出优势业务的发展地位，保证战略业务的资源配置；

集中全行利率风险，便于集中管理；

集中全行头寸管理，将分散全机构头寸集中总行管理，发挥集中规模优势，指导全行头寸往来，集中管理和规避短期流动性风险；

6、实现FTP对外部定价指导

为精细化产品定价提供准确的资金成本；

为精细化产品定价提供准确的运营成本；

为精细化产品定价提供准确的资本成本；

为精细化产品定价提供准确盈亏平衡点。

### 4.2.4系统应用架构

数据接口：围绕总分核对所需的及资金转移定价、成本分摊、多维盈利分析所需的细节数据，包括帐户、客户数据，及相应的市场数据等，通过行内的已有的ETL工具进行定制的客户化开发把后续分摊集市所需的源数据进行采集；

管会数据集市：按照一定的映射处理规则进行加载源数据从而构建包括以内部资金转移定价、成本分摊及多维盈利分析为核心的，面向内部资金转移定价、成本分摊及多维盈利分析的数据模型，为后续管理会计引擎的计算和相关业务逻辑处理加工做好数据准备；

数据处理：计算引擎按照已配置的FTP计价规则/分摊规则对数据进行引擎计算，避免出现硬代码；引擎逻辑避免出现数据库存储过程代码；产品根据不同的业务以及数据特性对数据做分库分表处理；产品按照行内的历史数据保留规范对数据做备份及定期清理；

结果展现层：提供基于总帐的多维财务监管报表和内部分析报表，及基于内部资金转移定价、成本分摊及多维盈利分析的机构、部门、业务条线、产品、行业、关键客户、客户经理、渠道等维度的盈利分析报表，并通过行内统一的报表工具或平台实现。

### 4.2.5数据处理流程

整个系统实施工作将分为三部分的工作内容，其中，数据处理完成源数据的抽取、加工和转换；业务规则处理完成FTP/分摊建模、过程定义、批次运行等；结果展示完成FTP/分摊结果的报表定义、指标分析和展示等。相关流程内容可见下图。

### 4.2.6ETL/批处理要求

- 支持ETL、批处理手工停止、执行单个任务的功能。

- 支持ETL、批处理断点续做功能。

- 支持大数据量表的并行计算。

- 支持各级指标的并行计算。

- 提供上、下游系统间总分级数据自动核对机制。

- 提供监控界面，监控ETL、批处理过程动态执行情况，显示ETL、批处理当前执行的任务及相关状态。

- 提供可视化的任务调度工具。

### 4.2.7FTP/分摊批处理要求

- 本系统需建立自己的FTP/分摊计算引擎。

- FTP/分摊计算引擎需将SQL内容、SQL逻辑拼接在非DB层处理，SQL的计算可在DB层对数据进行处理。

- FTP/分摊计算引擎应避免数据从DB到APP之间来回转储所带来的数据IO压力和数据存储压力。

- FTP/分摊计算需有前台配置规则，可实现动态拼接计算SQL，识别分摊规则数据关系。

- FTP/分摊计算需支持多线程并行计算。

- FTP/分摊需在结果表、历史归档表等大数据量数据存放表的设计上，满足分类型分表设计，且在多应用并行使用上，可以灵活使用分库分表运行、分库分表存储。

### 4.2.8系统物理架构

为满足系统高可用需求，本系统应支持集群（cluster）和HA双机热备（failover）两种架构方向。

计划生产环境服务器配置如下：

| 服务器 | CPU | 内存 | 存储空间 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 8核及以上 | 16G | 300G | 6 |
| 数据库服务器 | 12核及以上 | 96G | 4T | 2 |

计划开发与测试环境服务器配置如下：

| 服务器 | CPU | 内存 | 存储空间 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 8核及以上 | 16G | 150G | 1 |
| 数据库服务器 | 12核及以上 | 64G | 500G | 1 |

## 4.3系统主要技术要求

### 4.3.1应用要求

我行管理会计是一套集管理会计工具、数据、维度、平台于一体，融先进的管理理念、方法、技术与管理应用为一体的多层次、松耦合系统群。

管理会计平台主要是站在全行应用的层面上，统一了全行管理基础核算的度量衡，利用先进是技术和工具为银行构建了统一的数据入口和数据出口规则和模型。

1、行内系统批量数据交互

行内系统批量数据交互应通过我行基础数据平台进行。例外：不需加工处理的批量数据交互（如对账文件、机构文件、柜员文件等）可直接通过文件传输平台进行系统间交互。

2、统一认证

（1）信息系统应支持用户、权限的剥离，信息系统登录认证应通过我行统一认证或与门户进行集成。

（2）信息系统机构、柜员信息应从我行统一机构柜员管理系统接入，并保持一致；或者根据业务需求，定制化实现机构层级。

3、系统架构

对于WEB类信息系统，在架构上应将WEB服务器、应用服务器、数据库服务器独立设计和部署。对于客户端类信息系统，在架构上应将客户端、应用服务器、数据库服务器独立设计和部署。

4、集群支持

应用支持F5负载均衡，同时数据库应同时支持常见关系型数据库集群模式和分布式数据库处理模式，满足不同用户量以及不同数据量下的使用场景。

5、部署

信息系统变更升级时应支持热部署，保证变更升级时不停止对外服务。

信息系统需要根据以后自动化部署的要求完成自动化部署脚本的开发。应用除需要支持负载均衡和DNS外，还需要支持自动化版本部署，使用规范化的代码目录结构和配置目录结构。中间件、应用、表空间、配置文件等路径符合我行安装部署要求。

6、日终批量

（1）信息系统日终批量应设计为自动运行，只在异常时才需要人工介入操作。

（2）如日终批量与其他系统有关联，应设计为依赖触发机制，避免因使用定时触发引发错误。

（3）信息系统日终批量应优先选择使用我行的企业调度工具。

### 4.3.2架构要求

（1）系统需支持国内外主流商用数据库产品，不强依赖于任何数据库产品；

（2）系统SQL代码必须具有通用性，不得使用特定数据库产品的专用代码，以便于系统能够平滑的进行数据库（含分布式数据库或大数据平台）迁移；

（3）系统应当能够符合行内数据架构层级管理要求；

（4）系统需遵循行内的架构体系规范，应用架构需采用模块化设计，系统层次清晰，容易进行模块扩展，并保证遵循行内相关技术标准；

（5）系统需满足行内均衡负载、HA、域名管理、文件传输管理、网络拓扑等相关技术指标要求，保证遵循行内相关技术标准；

（6）厂商所提供的管理会计产品应提供参数化配置，便于使用者进行相关配置。

### 4.3.3软件要求

1、操作系统

信息系统应支持使用 RedHat Linux 7.X。

2、中间件

（1）WEB应用中间件支持并部署在主流商用中间件产品上。

（2）信息系统应支持Tomcat、Weblogic、WebSphere等主流中间件。

（3）需要支持部署在基于X86芯片的PC服务器虚拟机上、Linux  操作系统。

（4）架构要求：

应用程序不绑定App服务器和Web服务器的服务端口；不绑定所在服务器的IP、主机名。

支持负载均衡和服务器的横向扩容。其中，负载均衡由我行硬件实现，需要外部公司提供基于业务或应用的健康检查策略关联到负载均衡设备；如需会话保持，需要单独提供会话保持策略和会话超时时间。

应用之间跨服务器的互相访问支持DNS域名方式。

（5）应用程序配置要求：

不绑定上下文根，只能使用非root权限用户执行。

采用的字符集推荐UTF-8。

需要有业务级和应用级异常报警机制。

需提供应用程序的设计容量信息，包括上线初期的性能参数配置（包括线程池、数据源连接池、JVM大小、Web服务器的MaxClient等），以及预期三年内的性能容量预估信息。

需提供应用程序部署和配置文档。

3、数据库

（1）系统需支持国内外主流商用数据库产品，不强依赖于任何数据库产品。

（2）服务器硬件要求：数据库需要支持部署在基于X86芯片的PC服务器上，并支持虚拟机部署，数据库存储支持本地硬盘方式存放和存储磁盘阵列存放两种方式。

（3）配置要求：

应用程序不得与数据库IP、主机名绑定。

不得限定数据库安装和日常维护使用用户，支持按照规划的用户安装和使用数据库。

数据库安装方式使用二进制方式安装，不使用rpm或者源代码方式安装。

数据库安装路径和数据文件存放路径支持按照规划存放。

应用程序应创建独立的database，不使用系统默认数据库存放程序和数据。

需提供数据库容量信息，包括上线初期配置存储容量和性能容量，以及预期的三年或五年的存储容量增量信息（硬件资源使用率应控制在5年内不超过70%）。

4、框架和工具

信息系统开发运行框架和工具应选用成熟、通用的框架和工具。

5、浏览器

信息系统应支持主流浏览器产品。

信息系统应支持IE 11及以上。

### 4.3.4性能要求

基于我行存贷款账户1500万数据量级（截止2019年3月底，现有存贷款账户约750万，按每年20%的账户增长率预计四年累计所达账户数）要求性能指标：

1、日批

（1）全量接口：ETL处理不超过2小时。

（2）内部资金转移定价（FTP）批处理时间不超过1小时。

（3）每日批处理时间整体不超过3小时。

2、月批

（1）全量接口：ETL处理不超过2小时。

（2）内部资金转移定价（FTP）批处理时间不超过1小时。

（3）成本分摊批处理时间不超过1小时。

（4）盈利分析月末跑批出具报表时间不超过3小时。

（5）月末批处理时间整体不超过7小时。

2、其他响应时间：

（1）维度设置、因子设置、规则设置等管理类参数设置所需时间，响应时间不超过2S。

（2）明细报表查询时间不超过10~15秒，汇总类报表查询时间不超过5秒。

### 4.3.5安全及保密需求

1、端口开放

信息系统向作业区开放的端口应遵循最小暴露原则，只暴露必须的服务端口。禁止暴露的端口包括但不限于：内部资金转移定价端口、Telnet端口、SSH端口、数据库访问端口、中间件控制端口等。

2、加密解密

（1）系统间交互数据应进行加密处理，使用我行加密服务平台。

（2）数据库、操作系统用户等登录口令不能在配置文件、脚本、源程序中以明文形式出现。

（3）涉及sftp用户密码、数据库应用用户密码等保存密码的配置文件，其密码内容使用加密算法密文保存。

3、权限控制

（1）提供统一有效的安全措施来进行权限限制，防止内部人员误操作或越权，每一个环节必须进行安全性检查，不能越权访问。对每次用户登录要求进行日志记录，对三次（参数可以改变）以上的登录尝试进行锁定（锁定的时间、解锁方式，参数可调），并发出告警。

（2）系统的使用者通过密码验证并通过使用者权限核实后，方可使用系统。对于重要系统提供再次验证的功能。进入应用系统时，采用账号登录方式。

（3）系统提供对员工授权管理的功能，使操作员具有适合其工作的权限范围又保障系统的安全性。

（4）系统提供级联授权管理的功能，授权管理采用分级授权机制，上一级可以设置下一级的操作权限。

4、数据安全

（1）能够采用加密技术对传输、存储的关键数据加密。

（2）对所有可以登录系统的终端IP地址、所属部门、所安装的系统及版本、有效时间、允许使用时段进行注册管理。登录系统时必须检查终端IP的合法性。

（3）数据访问：对于用户数据能够按照级别进行管理，对于相同秘密级别的数据不同的应用场合应该解释一致。对于秘密数据的访问权限可配置到人或组，可以单独赋予也可以单独剥夺某项其访问权限。

（4）系统在设计上充分考虑冗余和备份，保证系统数据的安全性、可靠性和数据传输的服务质量。

（5）应具有完善的数据备份及恢复机制。应能提供对一般性数据和交易性数据的保护，使得在任何一部分子交易失败后，整个交易的所有消息都回滚，保证数据的完整性。

（6）数据备份支持增量备份。

（7）支持数据变形及脱敏机制，可实现对数据的安全存储及访问。系统符合国家相关安全标准，审计时不出现应用层面的漏洞。

5、应用安全检查列表

信息系统须满足安全方面的相关需求，包括身份鉴别、会话管理、访问控制、错误处理和日志记录、数据保护、交易安全性、数据合法性检测及漏洞防范等模块。

### 4.3.6运行保障要求

1、监控

信息系统应提供对本系统运行状况（如访问量、在线用户数、业务量等）的监控功能。监控功能应能够提供各个受监控对象的相关参数的维护功能、监控历史记录的统计和查询功能、监控日志的管理功能等，当出现异常要能够及时进行报警，能够有效通过系统反馈到运维人员处，运维人员可以方便的进行异常处理。

2、日志

（1）应用软件运行时须有完整的日志记录。日志中内容包括日期时间、操作员标识、操作标识、操作对象、维护前数值、维护后数值等信息。允许通过维护台对日志进行浏览、打印等处理。

（2）提供应用系统运行记录，提供分析报告，以便及时审查日志文件，分析告警信息，掌握运行状况。

（3）所有应用日志集中存放在同一文件夹下，日志文件夹且与应用程序文件夹分开，便于保存清理；所有应用日志应按照固定大小文件循环保存或者按照日期格式保存；必须制定保存策略（本地保存期限及离线保存期限），以及提供日志保存策略落地的日志备份清理脚本。

3、运行维护

（1）系统的设计应遵循简单、实用的原则，有规范的开发体系和开发接口，系统易于维护。

（2）提供运维菜单和脚本，使运维人员能够通过菜单调用脚本控制应用系统启停及展示进程状态。

（3）如果存在需要定期检查的应用系统运行数据，须提供相应的菜单和脚本便于运维人员获取。

（4）提供运维菜单和脚本，使运维人员能够通过菜单调用脚本备份应用系统文件及从备份文件中恢复应用系统文件。

（5）要求应用系统变更操作能够支持脚本控制及实施。

### 4.3.7易用性要求

1、只需很少地培训操作者就能使用系统和它的任何特性，系统应该被设计成与其目标使用者业务技术水平很匹配。

2、当用户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数据等，减少操作人员等待的时间。

3、界面要简洁、清晰、柔和、美观、大方，操作简单方便。

4、前端界面具有统一界面风格，使系统具有统一、美观、人性化的界面，增强系统的易用性和友好性。

### 4.3.8可用性和可靠性要求

1、系统应能够持续7*24小时不间断地工作。系统须保证7*24小时正常运行，某个调度服务器宕机后，自动切换另一台调度服务器，系统日常的优化及变更不得停止正常业务处理。针对数据库异常连接终端、进程意外终止、磁盘满、宕机、硬件负载均衡器宕机等，需具备有效的恢复及调整策略。

2、系统可用率应不低于99.9%。

3、系统故障恢复时间不大于 120分钟。

## 4.4POC测试说明及测试案例

为保证管理会计系统最终实施厂商的系统及实施能力符合行方的技术及业务要求，特组织POC测试。测试的安排如下：

### 4.4.1测试时间安排

招标完成后，按照中标候选排名顺序在行内进行POC测试，整个测试周期为5个工作日，其中不含环境搭建和准备时间，测试厂商必须在规定的测试周期完成POC测试，如不能达到测试通过标准（详见4.4.5POC测试通过标准），则由下一名中标候选人递补。

### 4.4.2测试人员安排

由科技部和资产负债部共同安排人员进行测试。科技部准备软件及硬件环境，资产负债部准备业务案例，对照测试项目进行测试。

### 4.4.3测试环境

| 类型 | 数量 | 详细配置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 2 | 操作系统 | Red Hat Linux 7.4 |  |
|  |  | CPU | 8C |  |
|  |  | 内存 | 64G |  |
|  |  | 硬盘 | 300G |  |
|  |  | JDK | 1.8 |  |
|  |  | 中间件 | Tomcat 8.5 Weblogic12c/Webspere8 | Weblogic集群 |
|  |  | 其他 | 预装FTP ORACLE12c Client |  |
| 数据库服务器 | 2 | 数据库 | ORACLE 12c | Oracle RAC集群 |
|  |  | 字符集 | UTF-8 |  |
|  |  | 操作系统 | Red Hat Linux 6.9 |  |
|  |  | CPU | 12C |  |
|  |  | 内存 | 64G |  |
|  |  | 硬盘 | 500G |  |
| 共享存储 | 1 | 共享存储 | 2T |  |
| 客户端 | 2 | 操作系统 | Windows 10 |  |
|  |  | 浏览器 | IE11、Chrome浏览器 |  |

### 4.4.4测试内容

#### 4.4.4.1FTP系统

1、基本功能演示

厂商在POC测试环境上部署产品，演示产品的FTP功能设置方式、操作及相关界面等，包括但不限于以下内容：

（1）支持多应用或配置多套不同版本规则；

（2）支持灵活的定价单元配置和映射，支持定价单元映射能够灵活的变化维度维值（如科目、产品、规模等组合）；

（3）定价设置方法及主要的定价方法（支持定价方法包括：直接期限配法、现金流加权平均法（支持偿还方式有等额本金、等额本息、还款计划、到期还本按次付息等）、现金流久期法、移动平均法、指定利率法、票面利率加点法、利率代码差额法、偿还曲线法等）；

（4）调整项设置功能及主要调整项支持情况、设置方法（调整项包含多维度组合的调整项设置及客户行为的调整（如提前还款、提前支取））；

（5）FTP预算功能等特色功能

2、FTP功能实现

测试数据：我行提供2019年3月份的全量存贷款金融工具表数据（约750万账户数）。

测试案例：对所提供的数据和曲线进行定价配置，完成基础FTP定价，同时实现贷款利率风险调整项、大中条线民营企业的业务导向调整项、个人存款（不含创新型存款）的业务导向。

根据上述测试数据及测试案例进行定价配置，计算和结果展示，记录计算时间及系统的资源消耗情况。

3、压力测试

将我行所提供的750万存贷款数据四倍（3000万账户），再使用同样的配置，记录计算时间及系统资源消耗情况。

#### 4.4.4.2成本分摊系统

1、基本功能演示

厂商在POC测试环境上部署产品，并演示产品的成本分摊功能设置方式、操作及相关界面等，包括但不限于以下内容：

（１）演示责任中心的划分及与组织架构的映射关系；

（２）演示分摊维度的设置；

（３）演示设置分摊因子，并演示如何将多个分摊因子组合使用；

（４）演示分摊路径的设置及不同分摊路径的组合；

- 成本分摊追溯功能演示

2、成本分摊功能实现

在１.2FTP定价的结果数据上，进行成本分摊，按照如下的分摊规则对进行分摊：

（１）行政部的固定资产折旧费用

按照部门人数将行政部的固定资产折旧费用分摊到总行的所有责任中心。

（２）科技部的固定资产折旧费用

其中50%按照营业净收入	分摊到全行所有账户，另外50%	按交易笔数分摊到全行所有账户。

（３）条线管理部门的费用

各条线的费用按照营业净收入分摊到本条线业务下的所有账户。

（４）经营机构的费用

各经营机构的费用按营业净收入分摊到本机构的所有账户上。

根据上述附件案例数据将费用按顺序进行分摊至账户。

3、压力测试

将我行所提供的750万存贷款数据四倍（3000万账户），再使用同样的分摊规则，将机构的直接费用分摊到帐户上，记录计算时间及系统资源消耗情况。

#### 4.4.4.3数据管理平台

1、基本功能演示

厂商在POC测试环境上部署产品，并演示产品的数据管理平台功能设置方式、操作及相关界面等，，包括但不限于以下内容：

（１）维度主数据管理、维度定义、维值维护、层级维护；

（２）指标管理功能：基础指标的口径维护、指标的计算、衍生指标定义等。

（３）数据校验功能：自动对账、自动关键维度、指标校验、生成校验报告等。

（４）任务调度管理：调度作业类型、调度依赖关系、调度时间安排、调度失败后重跑机制、调度进度可视化、调度日志可否输出对接监控平台、调度错误提醒机制

（５）数据管理及数据处理：主数据管理、元数据管理、数据血缘管理、影响性分析、可视化程度、可读性程度

2、数据平台功能实现

利用4.4.4.1FIP系统第2、3的数据，配置自动对账功能（总分核对和分摊前后费用校验）、配置定价和分摊所涉及的关键维度校验。

#### 4.4.4.4报表展示

1、基本功能演示

厂商在POC测试环境上部署产品，并演示产品的报表平台功能设置方式、操作及相关界面等，包括但不限于以下内容：

（1）固定报表

（2）可自定义灵活查询的维度和指标

（3）表格和图形实时切换、多种格式的下载导出

（4）报表文档及数据权限的控制

（5）报表的设计和开发过程

2、报表功能演示

基于上述压力测试的数据，生成帐户明细报表和条线利润报表，并展示效果和查询效率。

### 4.4.5POC测试通过标准

1、上述测试内容，需全部实现即为达到业务符合度标准。

2、批处理时间，需在如下时间要求内完成，即达到技术符合度标准。

| 任务 | 正常批时间（分钟） | 压测时间（分钟） |
| --- | --- | --- |
| FTP | 25 | 90 |
| 分摊数据前置加工 | 5 | 20 |
| 分摊 | 40 | 120 |
| 报表处理 | 10 | 20 |

3、报表查询效率

对账户明细级的一张报表进行查询（数据量在18万条以内），数据刷新在20秒及以内，导出全部数据需在5分钟及以内。

以上3点全部达标即POC测试通过。

## 4.5其它要求

### 4.5.1系统对二次开发的支持

实施厂商应提供管理会计系统全部源代码以及一整套平台二次开发手册，为现场项目组和行内科技人员进行二次开发提供支撑。

实施厂商应提供对应的二次开发手册，开发人员仅需按照相应的手册即可完成基本的开发工作。

### 4.5.2项目文档要求

实施厂商应按照甲方和监管方对项目文档的要求，按时保质提供项目文档，实施过程中如存在项目文档不全、内容不准确的情况，开发厂商应在行方人员指导下完善文档。

### 4.5.3培训

#### 4.5.3.1培训内容

管理会计系统培训

管理会计系统培训主要是指对应用软件的管理和维护。

目标：经过培训要求系统维护人员掌握应用系统业务方面常用的维护、设置内容。

内容：应用系统维护例如人员设置、报表、流程、模型设置等有关业务的内容。

开发技术培训

系统开发培训使被培训人员基本掌握管理会计系统相关常用应用技术。

内容：全程参与系统开发的整个过程，在此过程中将力求使被培训人较全面理解软件工程思想，掌握系统建设中所需的开发工具和其他各种关联的应用技术，能够对应用系统进行较高程度的辅助和二次开发。

系统操作培训

系统操作培训指对本系统各类操作使用知识的培训，经过培训要求掌握管理会计系统的操作使用方法。整个培训采用集中培训的方式对所有应用该系统的人员进行培训。该培训涉及的人员范围广，时间长，具体培训视行内的安排而定。该部分工作由实施厂商配合行内技术和业务人员进行。

#### 4.5.3.2培训对象

项目实施的培训计划包含以下有不同知识需求的对象组和差异化的培训内容：

| 目标对象 | 需求知识 |
| --- | --- |
| 高级管理层 | 需要了解整个系统如何运作和业务流程改进；对项目管理和实施方法的介绍；了解系统的原理和理念以及实施的必要性； 本系统项目有哪些工作要开展； |
| 相关部门主管 | 属于非经常性系统用户，需要获取汇总分析数据；需要学习系统的功能和新业务流程；了解本系统实施中各项工作的关联关系和相互影响； |
| 相关业务主管 | 负责最终用户的日常管理，需要知道系统如何集成，系统的特性和功能以及新业务流程；掌握数据如何体现，决策流程如何变化； |
| 项目小组成员 | 负责为最终用户、推广点的项目实施人员和相关人员提供培训； 全面掌握系统流程及功能；了解解决方案的内容，能够独立进行业务流程的系统演示；学会系统的应用设置，以便将来能够脱离实施人员独立进行系统的推广； |
| 关键用户 | 有着较高技能的最终用户，可在日常工作中指导最终用户进行系统操作；掌握对口模块的基本功能，能够自己独立完成对口模块的各项操作； |
| 最终用户 | 系统的日常用户，需要学习本系统的概念，如何独立处理日常工作中的事务；了解自己的新角色和职责，工作中的新流程和如何纠正错误； |
| 技术及开发人员 | 系统整体技术架构。产品技术平台和二次开发技术 相关开发语言和工具 第三方应用软件 |
| 系统运行维护人员 | 本系统所采用的应用环境（软硬件平台） 系统监控和调试工具 系统整体技术架构 系统的安装部署、运行参数设置与维护 系统日常操作与维护 系统安全备份 |

为了确认培训人员数量和培训需求，必须进行详细的培训需求分析。在系统角色定义后再确定具体的培训内容和时间。

#### 4.5.3.3培训方式

为确保成功的技能转移，我们将采用如下几种培训方式：

| 培训方式 | 培训内容 |
| --- | --- |
| 课堂培训 | 针对各种专题开设培训课程，如项目管理、实施方法及系统各模块核心功能等，通常安排在相关任务开始之初，以使各参与人员能具备完成相关任务的基本技能。 |
| 在职培训 | 通过课堂培训所获得的基础知识需经过实际工作中的不断应用和反复锤炼才能被充分吸收，并达到可举一反三、熟练应用的境界。实施厂商应通过联合工作的方式，协助客户方的用户解决实际应用中的问题，不断深化所学的知识。 |
| 交付文档 | 项目实施过程中交付的一系列文档也是技能转移必不可少的媒体。这些文档可作为日后进一步培训或推广的重要参考。为确保项目成果存档，并为今后客户方后续自我支持提供模板。 |
| 讲座研讨 | 组织讨论会或讲座，由实施厂商的人员通过这种互动方式，与客户方讨论有关内部管理、流程等方面的内容。在项目进展中的各类研讨会有： - 业务流程改进和应用系统配置的研讨会； - 原型测试(CRP)和用户接受测试(UAT)； - 运作流程规范制定研讨会； - 推广方法研讨会。 |
| 一对一培训 | 对选出的客户进行特定业务功能的辅导 |

| 附件7： 管理会计系统优化项目主要需求点 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 功能项 | 说明 |
| 1、数据管理 | 1.1、搭建标准化管会数据集市 | 重新梳理规模、利率、维度、现金流、损益等管会涉及数据的标准和要求，以及数据抽取、加载、处理框架（ETL），建立适用于管理会计系统且符合重庆银行标准化的数据集市，数据时效为T+1 |
|  | 1.2、建设数据管理平台 | 建设可视化、参数化的数据管理平台，新增参数在批处理前维护，解决目前反复批处理、大量手工核对的问题，功能包括元数据管理、维度管理、指标管理、数据质量检核、任务调度管理、数据补录、数据血缘管理等 |
|  | 1.2.1、元数据管理 | 具有可视化参数的数据映射功能，数据映射及参数调整均需通过元数据管理功能实现 |
|  | 1.2.2、维度管理 | 维度主数据管理、维度定义、维值维护、层级维护等 |
|  | 1.2.3、指标管理 | 针对考核、定价分析、盈利性分析等，对管会指标进行梳理，建立统一指标库，提供指标管理功能（基础指标口径维护、指标计算、衍生指标定义等） |
|  | 1.2.4、数据质量检核 | 1、提出管理会计对源数据的需求，联动本行数据治理项目，解决源数据质量问题，降低源数据质量对本系统效率的影响。 2、系统提供自动对账、关键维度校验、关键字段校验、指标校验、生成校验报告等数据校验功能。 |
|  | 1.2.5、任务调度管理 | 调度作业类型、调度依赖关系、调度时间安排、调度失败后重跑机制、调度进度可视化、调度日志输出对接监控平台、调度错误提醒机制 |
|  | 1.2.6、数据补录 | 提供统一的数据补录平台，支持自定义补录模板 |
|  | 1.2.7、其他数据管理及处理 | 主数据管理、数据血缘管理、影响性分析、可视化程度、可读性程度 |
| 2、FTP定价 | 2.1、FTP定价方案 | 将我行现行考核使用的FTP定价方案以及管理会计二期FTP定价方案在新系统中实现，形成多版本的FTP定价方案。 |
|  | 2.2、定价曲线管理 | 接收各类外部市场利率（或手工录入），拟合形成各类定价曲线，支持图形化展示 |
|  | 2.3、定价方法管理 | 系统支持期限匹配法、偿还曲线法、指定利率法、票面利率加点法、现金流加权法等常规定价方法，支持创新业务定价方法。 |
|  | 2.4、调整项管理 | 根据产品、条线、客户、期限等多个维度梳理设计调整项，支持后期自定义增加 |
|  | 2.5、多版本定价方案管理 | 系统支持多版本定价方案，并提供对比分析 |
|  | 2.6、FTP定价结果检查 | 对FTP定价后的结果进行校验，例如：定价后价格为0或负的数据、定价前后数据一致性等 |
|  | 2.7、FTP预算 | 通过对存量业务计算和增量业务的模拟，计算出未来一段时间内外利息净收益，并能通过相应模型模拟出存量、增量业务对客利率的假设数据。 |
| 3、成本分摊 | 3.1、成本分摊方案设计 | 根据我行现行成本分摊方案，结合先进银行经验，重新梳理各项经营活动所耗用资源以及对应的成本、分析成本属性，划分成本类型，形成重庆银行成本分摊方案 |
|  | 3.2、分摊因子管理 | 重新梳理设计分摊因子，支持后期自定义增加 |
|  | 3.3、分摊规则配置 | 账户级分摊、组合因子分摊、多版本分摊规则 |
|  | 3.4、分摊结果检查及追溯 | 对分摊结果实时出具检查结果，定位问题原因；支持对分摊结果进行追溯查询 |
| 4、同业考核数据 | 4.1、同业业务认领 | 1、数据范围：所有同业科目+保险资金协议存款科目，FTP及成本分摊后的数据 2、为每笔业务补录投资标识和机构，其中：投资标识包括自营和政策性；机构为责任中心（或客户经理） |
|  | 4.2、资产负债匹配 | 为每笔资产业务匹配对应负债，要求时间和金额同时匹配。 |
|  | 4.3、联合营销 | 为投资标识为自营的资产业务设置（补录）营销关系，营销关系包括：联合营销和双向计价。其中：联合营销按比例拆分为多笔；双向计价则直接复制（原数据机构为单一机构，对方机构如涉及多家分支机构联合营销，还需再按比例拆分）。匹配的对应负债同步进行处理 |
|  | 4.4、同业考核数据管理 | 1、录入错误的数据由管理员修正；2、根据录入信息分类查询、生成报表及下载；3、全量明细数据下载；4、匹配负债到期提醒 |
| 5、盈利性分析 | 5.1、EVA计量 | 重新设计盈利分析维度（至少包括：机构、渠道、条线、产品、客户、客户经理等）、模型、指标，计量业务EVA与RAROC |
|  | 5.2、EVA在线试算 | 由分支行客户经理录入拟办业务相关信息，系统根据相应模型计算出该笔业务EVA和盈亏平衡点，并提供后续查询和下载功能。该项功能需同时在移动设备上使用。 |
|  | 5.3、固定分析报表 | 出具日、月、季、年频度报表，报表范围包括FTP、资本成本、费用、盈利性分析四大类型，包括绝对值报表、关键指标收益率/成本率的趋势变动等，支持报表数据钻取。 |
|  | 5.4、灵活报表 | 系统提供灵活报表定制工具，包括自定义数据时间段，实现报表使用人员灵活自由组织报表维度和指标的要求，满足不断变化的盈利分析数据需求。 |
| 6、其他需求 | 6.1、系统性能要求 | 基于1500万账户数据量级下，性能要求： 一、批处理 1、全量接口：日批ETL处理应不超过2小时 2、内部资金转移定价日批处理时间不超过1小时，每日批处理时间整体不超过3小时 3、成本分摊月批处理时间不超过1小时，盈利分析月末跑批出具报表时间不超过3小时，月末批处理时间整体不超过7小时 二、其他响应时间： 4、维度设置、因子设置、规则设置等管理类参数设置所需时间，响应时间不超过2S 5、明细报表查询时间不超过10~15秒，汇总类报表查询时间不超过5秒 |
|  | 6.2、权限管理 | 系统应同时具备按系统功能及人员操作设置权限和按机构、条线、责任中心、客户经理等维度设置数据权限 |
|  | 6.3、统一认证登录 |  |
|  | 6.4、原系统数据迁移 |  |